ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

Сосновоборского городского округа

от 14/08/2023 № 2340

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Сосновоборского городского округа**

**«Городское хозяйство на 2014-2030 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2014 – 2030 годы | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел внешнего благоустройства и дорожного хозяйства комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством | |
| Соисполнители муниципальной программы | 1. Комитет архитектуры, градостроительства и землепользования | |
| 2. Отдел жилищно-коммунального хозяйства комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством | |
| 3. Отдел природопользования и экологической безопасности | |
| 4. Отдел капитального строительства | |
| 5. Отдел экономического развития | |
| Участники муниципальной программы | 1. Комитет образования администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ | |
| 2. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ | |
| 3. Отдел культуры администрации | |
| 4. Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике | |
| 5. Подрядные организации | |
| 6. Организации коммунального комплекса | |
| 7. Управляющие организации | |
| Цели муниципальной программы | Повышение комфортности проживания на территории Сосновоборского городского округа | |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение комфортных, безопасных и благоприятных условий для жизнедеятельности населения и поддержка экологически сбалансированной окружающей среды | |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы |  приведение состояния асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети и внутриквартальных проездов в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-2017 | |
|  обеспечение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети; | |
|  сокращение пострадавших в результате ДТП; | |
|  обеспечение содержания территорий общего пользования в соответствии с установленными санитарными нормами; | |
|  обеспечение безопасного функционирования объектов благоустройства; | |
|  предотвращение образования несанкционированных свалок; | |
|  соблюдение жителями города чистоты и порядка на территории Сосновоборского городского округа; | |
|  повышение качества содержания территорий кладбищ и мемориалов | |
|  приведение в нормативное состояние системы дренажно-ливневой канализации; | |
|  значительное увеличение количества зеленых насаждений на территории Сосновоборского городского округа, в том числе за счет увеличения ежегодных посадок деревьев кустарников, устройства новых цветников, газонов; | |
|  выполнение мероприятий по подготовке документации по планировке территории; | |
|  постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимости; | |
|  создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии повышения устойчивости функционирования городского (коммунального) хозяйства; | |
|  обеспечение транспортирование и размещение/утилизацию отходов смеси осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, накопленных в период деятельности СМУП «ВОДОКАНАЛ»; | |
|  обеспечение мероприятий по капитальному ремонту объектов тепло- и водоснабжения; | |
|  обеспечение мероприятий по устойчивому функционированию объектов коммунального хозяйства Сосновоборского городского округа; | |
|  реализация мероприятий в рамках концессионного соглашения, направленных на модернизацию и реконструкцию объектов концессионного соглашения; | |
|  техническое обслуживание и текущий ремонт распределительных газопроводов; | |
|  увеличение парка коммунальной спецтехники и оборудования; | |
|  полный переход на приборный учет при расчетах учреждений муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса; | |
|  сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях; | |
|  экономия потребления воды в муниципальных учреждениях; | |
|  сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования | |
|  разработка и утверждение схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры; | |
|  обеспечение мероприятий по установке АИТП в жилищном фонде; | |
|  сохранение зеленых насаждений на территории муниципального образования | |
|  сохранение зеленых защитных зон вокруг промышленных предприятий, дорог, садоводств, жилой части города и, как следствие, снижение негативного воздействия на здоровье населения | |
|  уменьшение пожарной опасности зон зеленых насаждений Сосновоборского городского округа | |
|  обеспечение в полном объеме погребения по гарантированному перечню умерших (погибших), не имеющих супруга или близких родственников, а также при отказе близких родственников или супруга от погребения умершего, в соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами администрации Сосновоборского городского округа; | |
|  увеличение объема строительства; | |
|  формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности; | |
|  повышение уровня газификации, путем строительства распределительного газопровода; | |
|  увеличение объектов общественной инфраструктуры и объектов образования; | |
|  улучшение состояния освещенности уличных и внутриквартальных участков города при выполнении необходимых мероприятий: проектирование, строительство и реконструкция сетей освещения; | |
|  обеспечение в полном объеме регулярных перевозок по муниципальным маршрутам транспортом общего пользования на территории Сосновоборского городского округа; | |
|  обеспечение надлежащего уровня оказания ритуальных услуг и содержания общественных кладбищ и мемориала; | |
|  улучшение состояния и повышение уровня благоустройства дворовых территорий и общественных территорий (парков, скверов и т.д.) Сосновоборского городского округа. | |
| Подпрограммы муниципальной программы **(период с 2014 по 2022 годы)** | 1. Содержание территорий общего пользования Сосновоборского городского округа | |
| 2. Содержание и ремонт объектов благоустройства Сосновоборского городского округа | |
| 3. Обращение с отходами | |
| 4. Содержание системы дренажно-ливневой канализации Сосновоборского городского округа | |
| 5. Содержание и уход за зелеными насаждениями | |
| 6. Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа | |
| 7.1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры | |
| 7.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства | |
| 8. Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Сосновоборского городского округа | |
| 9. Организация мероприятий по обеспечению гарантий погребения | |
| А. Строительство объектов городского хозяйства на 2016-2024 годы | |
| Б. Обеспечение мероприятий по организации пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа | |
| В. Формирование современной городской среды в Сосновоборском городском округе | |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | 1. Федеральный проект "Жилье и городская среда". | |
| 2. Федеральный (региональный) проект "Региональная и местная дорожная сеть". | |
| 3. Федеральный (региональный) проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами". | |
| 4. Федеральный (региональный) проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области". | |
| 5. Федеральный (региональный) проект "Благоустройство сельских территорий" | |
| 6. Федеральный (региональный) проект "Социальная активность". | |
| 7. Инициативный проект "Я планирую бюджет". | |
| 8. Проект "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа". | |
| 9. Проект "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства". | |
| 10. Проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры". | |
| 11. Проект "Организация мероприятий по охране окружающей среды". | |
| 12. Проект "Строительство объектов городского хозяйства". | |
| Комплекс процессных мероприятий **(период с 2023 по 2030 годы)** | 1. Обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования. | |
| 2. Ремонт улично-дорожной сети. | |
| 3. Обеспечение безопасности дорожного движения. | |
| 4. Содержание и ремонт (строительство) объектов благоустройства. | |
| 5. Обращение с отходами. | |
| 6. Содержание системы дренажно-ливневой канализации. | |
| 7. Капитальный ремонт системы дренажно-ливневой канализации. | |
| 8. Содержание и уход за зелеными насаждениями. | |
| 9. Выполнение кадастровых работ. Постановка на государственный учет земельных участков. | |
| 10. Выполнение комплексных кадастровых работ. Постановка на государственный кадастровый учет объектов. | |
| 11. Эксплуатация и развитие ГИСОГД (обеспечение деятельности МКУ "ЦИОГД"). | |
| 12. Субсидии на частичное возмещение затрат по вывозу смесей механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных вод. | |
| 13. Оплата доли муниципального имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов и установки общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов. | |
| 14. Доставка питьевой воды в бывшие деревни. | |
| 15. Разработка схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, программы комплексного развития системы коммунального хозяйства. | |
| 16. Субсидия на частичное возмещение затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт распределительных газопроводов. | |
| 17. Проведение обучения правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. | |
| 18. Приобретение коммунальной спецтехники и оборудования. | |
| 19. Замена приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях. | |
| 20. Содержание бесхозяйных объектов. | |
| 21. Организация санитарно-оздоровительных мероприятий зеленых насаждений. | |
| 22. Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специализированная служба". | |
| 23. Субсидии на частичное возмещение недополученных доходов от предоставления льготных проездных билетов. | |
| 24. Осуществление мероприятий по перевозке пассажиров транспортом общего пользования. | |
| 25. Доставка тел умерших из внебольничных мест. | |
| 26. Мероприятия по уборке общественных кладбищ и мемориалов. | |
| 27. Мероприятия по охране общественных кладбищ. | |
| 28. Оказание информационных услуг | |
| Комплекс проектных мероприятий **(период с 2023 по 2030 годы)** | 1. Комплекс проектных мероприятий, направленных на формирования современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства РФ. | |
| 2. Комплекс проектных мероприятий, направленных на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. | |
| 3. Комплекс проектных мероприятий, направленных на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | |
| 4. Комплекс проектных мероприятий, направленных на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер. | |
| 5. Комплекс проектных мероприятий, направленных на строительство мест (площадок) для накопления ТКО. | |
| 6. Комплекс проектных мероприятий, направленных на оснащение мест (площадок) для накопления ТКО емкостями для ТКО, КГО и раздельного сбора отходов. | |
| 7. Субвенции по предоставлению гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов в рамках подпрограммы "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту индивидуальных жилых домов отдельных категорий граждан" государственной программы ЛО "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области". | |
| 8. Комплекс проектных мероприятий, направленных на борьбу с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования. | |
| 9. Комплекс проектных мероприятий, направленных на реализацию инициативных проектов в рамках областного закона № 3-оз. | |
| 10. Комплекс проектных мероприятий, направленных на реализацию инициативных проектов "Я планирую бюджет". | |
| 11. Выполнение проектно- изыскательских работ. | |
| 12. Капитальный ремонт сетей коммунального хозяйства. | |
| 13. Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями в рамках концессионного соглашения по водоснабжению и водопотреблению. | |
| 14. Комплекс проектных мероприятий по охране и защите зон зеленых насаждений (строительство). | |
| 15. Комплекс проектных мероприятий, направленных на достижение целей строительства объектов коммунального хозяйства. | |
| 16. Комплекс проектных мероприятий, направленных на достижение целей строительства объектов благоустройства. | |
| 17. Комплекс проектных мероприятий, направленных на достижение целей строительства автомобильных дорог. | |
| 18. Комплекс проектных мероприятий направленных на достижение основных целей. | |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации | Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы составляет **9 324 638,52496** тыс. руб., в т.ч.: | |
| Год | ВСЕГО |
| 2014-2021 | 4 186 738,20195 |
| 2022 | 1 014 588,72657 |
| 2023 | 813 729,54633 |
| 2024 | 481 212,07151 |
| 2025 | 494 523,14950 |
| 2026 | 466 769,36582 |
| 2027 | 466 769,36582 |
| 2028 | 466 769,36582 |
| 2029 | 466 769,36582 |
| 2030 | 466 769,36582 |
| ИТОГО | **9 324 638,52496** |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы, в т.ч. по годам реализации | 2023 | 767,00000 |
| 2024 | 767,00000 |
| 2025 | 767,00000 |
| 2026 | 767,00000 |
| 2027 | 767,00000 |
| 2028 | 767,00000 |
| 2029 | 767,00000 |
| 2030 | 767,00000 |
| ИТОГО | **6 136,00000** |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

Сосновоборского городского округа

от 14/08/2023 № 2340

Приложение 2

к муниципальной программе

«Городское хозяйство на 2014-2030 гг.»

**План**

**реализации муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.»**

| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник** | **Годы реализации** | **Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет ЛО** | **Местный бюджет** | **Прочие источники** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Муниципальная программа  "Городское хозяйство" на 2014-2030 гг.** | **ОВБиДХ** | **2014-2021** | **4 186 738,20195** | **139 392,19779** | **799 738,18546** | **3 245 807,81870** | **1 800,00000** |
| **2022** | **1 014 588,72657** | **12 024,81840** | **327 801,40162** | **674 762,50655** | **0,00000** |
| **2023** | **813 729,54633** | **101 594,00000** | **72 801,70000** | **639 333,84633** | **0,00000** |
| **2024** | **481 212,07151** | **0,00000** | **10 596,40000** | **470 615,67151** | **0,00000** |
| **2025** | **494 523,14950** | **4 402,00000** | **5 344,00000** | **484 777,14950** | **0,00000** |
| **2026** | **466 769,36582** | **0,00000** | **344,00000** | **466 425,36582** | **0,00000** |
| **2027** | **466 769,36582** | **0,00000** | **344,00000** | **466 425,36582** | **0,00000** |
| **2028** | **466 769,36582** | **0,00000** | **344,00000** | **466 425,36582** | **0,00000** |
| **2029** | **466 769,36582** | **0,00000** | **344,00000** | **466 425,36582** | **0,00000** |
| **2030** | **466 769,36582** | **0,00000** | **344,00000** | **466 425,36582** | **0,00000** |
| **Итого** | **ххх** | **9 324 638,52496** | **257 413,01619** | **1 218 001,68708** | **7 847 423,82169** | **1 800,00000** |
| **Расходы на реализацию муниципальной программы до 2022 года включительно** | | | | | | | | |
|  | **Муниципальная программа  "Городское хозяйство" за период с 2014 г. по 2022 г.,** | **ОВБиДХ** | **2014-2021** | **4 186 738,20195** | **139 392,19779** | **799 738,18546** | **3 245 807,81870** | **1 800,00000** |
| **2022** | **1 014 588,72657** | **12 024,81840** | **327 801,40162** | **674 762,50655** | **0,00000** |
|  | **в т.ч. в разрезе подпрограмм:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 1 | **Подпрограмма 1** Содержание территорий общего пользования | **ОВБиДХ** | **2014-2021** | **1 898 555,91040** | 0,00000 | 142 797,19095 | 1 755 758,71945 | 0,00000 |
| **2022** | **413 470,86993** | 0,00000 | 123 766,22377 | 289 704,64616 | 0,00000 |
| 2 | **Подпрограмма 2** Содержание и ремонт объектов благоустройства | **ОВБиДХ** | **2014-2021** | **106 948,41471** | 0,00000 | 4 390,80608 | 102 557,60863 | 0,00000 |
| **2022** | **36 691,07063** | 0,00000 | 8 652,51630 | 28 038,55433 | 0,00000 |
| 3 | **Подпрограмма 3** Обращение с отходами | **ОВБиДХ** | **2014-2021** | **159 943,06068** | 610,87500 | 25 238,04250 | 134 094,14318 | 0,00000 |
| **2022** | **23 519,73811** | 0,00000 | 3 556,79952 | 19 962,93859 | 0,00000 |
| 4 | **Подпрограмма 4** Содержание системы дренажно-ливневой канализации | **ОВБиДХ** | **2014-2021** | **89 722,44771** | 0,00000 | 0,00000 | 89 722,44771 | 0,00000 |
| **2022** | **14 424,08938** | 0,00000 | 0,00000 | 14 424,08938 | 0,00000 |
| 5 | **Подпрограмма 5** Содержание и уход за зелеными насаждениями | **ОВБиДХ** | **2014-2021** | **168 402,88202** | 0,00000 | 1 745,09830 | 166 657,78372 | 0,00000 |
| **2022** | **56 433,70212** | 0,00000 | 4 194,31663 | 52 239,38549 | 0,00000 |
| 6 | **Подпрограмма 6** Развитие градостроительной деятельности на территории СГО | **КАГиЗ** | **2014-2021** | **161 827,38386** | 0,00000 | 19 000,00000 | 142 827,38386 | 0,00000 |
| **2022** | **23 667,68985** | 0,00000 | 1 013,00000 | 22 654,68985 | 0,00000 |
| 7 | **Подпрограмма 7** Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства | **ОЖКХ** | **2014-2021** | **410 245,85684** | 0,00000 | 137 536,49850 | 272 709,35834 | 0,00000 |
| **2022** | **56 319,69678** | 0,00000 | 0,00000 | 56 319,69678 | 0,00000 |
| 8 | **Подпрограмма 8** Организация мероприятий по охране окружающей среды | **ОПиЭБ** | **2014-2021** | **11 051,52112** | 0,00000 | 0,00000 | 11 051,52112 | 0,00000 |
| **2022** | **2 993,32184** | 0,00000 | 0,00000 | 2 993,32184 | 0,00000 |
| 9 | **Подпрограмма 9** Организация мероприятий по обеспечению гарантий погребения | **ОЭР** | **2014-2021** | **33 323,57800** | 0,00000 | 0,00000 | 33 323,57800 | 0,00000 |
| **2022** | **1 137,22900** | 0,00000 | 0,00000 | 1 137,22900 | 0,00000 |
| А | **Подпрограмма А** Строительство объектов городского хозяйства | **ОКС** | **2014-2021** | **834 734,41944** | 0,00000 | 329 472,71192 | 503 461,70752 | 1 800,00000 |
| **2022** | **290 715,46638** | 0,00000 | 132 372,76380 | 158 342,70258 | 0,00000 |
| Б | **Подпрограмма Б** Обеспечение мероприятий по организации пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений, расположенных на территории СГО | **ОЭР** | **2014-2021** | **5 247,32017** | 0,00000 | 0,00000 | 5 247,32017 | 0,00000 |
| **2022** | **6 853,78755** | 0,00000 | 0,00000 | 6 853,78755 | 0,00000 |
| В | **Подпрограмма В** Формирование современной городской среды в Сосновоборском городском округе | **ОКС** | **2014-2021** | **306 735,40700** | 138 781,32279 | 139 557,83721 | 28 396,24700 | 0,00000 |
| **2022** | **88 362,06500** | 12 024,81840 | 54 245,78160 | 22 091,46500 | 0,00000 |
| **Расходы на реализацию муниципальной программы с 2023 года** | | | | | | | | |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | |
|  | **Комплекс проектных мероприятий в целом по МП "Городское хозяйство"** | **ОВБиДХ** | **2023** | **379 105,31727** | 101 594,00000 | 70 262,70000 | 207 248,61727 | 0,00000 |
| **2024** | **120 923,73224** | 0,00000 | 7 671,40000 | 113 252,33224 | 0,00000 |
| **2025** | **127 114,81088** | 0,00000 | 5 344,00000 | 121 770,81088 | 0,00000 |
| **2026** | **121 664,00000** | 0,00000 | 344,00000 | 121 320,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **121 664,00000** | 0,00000 | 344,00000 | 121 320,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **121 664,00000** | 0,00000 | 344,00000 | 121 320,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **121 664,00000** | 0,00000 | 344,00000 | 121 320,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **121 664,00000** | 0,00000 | 344,00000 | 121 320,00000 | 0,00000 |
| **Итого** | **ххх** | **1 235 463,86039** | **101 594,00000** | **84 998,10000** | **1 048 871,76039** | **0,00000** |
|  | **в т.ч. в разрезе мероприятий:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 1 | Федеральный проект  "Жилье и городская среда" | ОВБиДХ, ОКС | **2023** | **152 921,45500** | 101 594,00000 | 34 406,00000 | 16 921,45500 | 0,00000 |
| **2024** | **15 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 000,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **10 292,26996** | 0,00000 | 0,00000 | 10 292,26996 | 0,00000 |
| **2026** | **10 292,26996** | 0,00000 | 0,00000 | 10 292,26996 | 0,00000 |
| **2027** | **10 292,26996** | 0,00000 | 0,00000 | 10 292,26996 | 0,00000 |
| **2028** | **10 292,26996** | 0,00000 | 0,00000 | 10 292,26996 | 0,00000 |
| **2029** | **10 292,26996** | 0,00000 | 0,00000 | 10 292,26996 | 0,00000 |
| **2030** | **10 292,26996** | 0,00000 | 0,00000 | 10 292,26996 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **229 675,07476** | **101 594,00000** | **34 406,00000** | **93 675,07476** | **0,00000** |
| 1.1 | Комплекс проектных мероприятий, направленных на формирования современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства РФ | ОВБиДХ, ОКС | **2023** | **30 068,20000** | 6 594,00000 | 14 406,00000 | 9 068,20000 | 0,00000 |
| **2024** | **15 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 000,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **10 292,26996** | 0,00000 | 0,00000 | 10 292,26996 | 0,00000 |
| **2026** | **10 292,26996** | 0,00000 | 0,00000 | 10 292,26996 | 0,00000 |
| **2027** | **10 292,26996** | 0,00000 | 0,00000 | 10 292,26996 | 0,00000 |
| **2028** | **10 292,26996** | 0,00000 | 0,00000 | 10 292,26996 | 0,00000 |
| **2029** | **10 292,26996** | 0,00000 | 0,00000 | 10 292,26996 | 0,00000 |
| **2030** | **10 292,26996** | 0,00000 | 0,00000 | 10 292,26996 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **106 821,81976** | **6 594,00000** | **14 406,00000** | **85 821,81976** | **0,00000** |
| 1.2 | Комплекс проектных мероприятий, направленных на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | ОВБиДХ, ОКС | **2023** | **122 853,25500** | 95 000,00000 | 20 000,00000 | 7 853,25500 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **122 853,25500** | **95 000,00000** | **20 000,00000** | **7 853,25500** | **0,00000** |
| 2 | Федеральный (региональный) проект "Региональная и местная дорожная сеть" | ОВБиДХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **5 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **16 545,60000** | 0,00000 | 0,00000 | 16 545,60000 | 0,00000 |
| **2026** | **16 545,60000** | 0,00000 | 0,00000 | 16 545,60000 | 0,00000 |
| **2027** | **16 545,60000** | 0,00000 | 0,00000 | 16 545,60000 | 0,00000 |
| **2028** | **16 545,60000** | 0,00000 | 0,00000 | 16 545,60000 | 0,00000 |
| **2029** | **16 545,60000** | 0,00000 | 0,00000 | 16 545,60000 | 0,00000 |
| **2030** | **16 545,60000** | 0,00000 | 0,00000 | 16 545,60000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **21 545,60000** | **0,00000** | **0,00000** | **21 545,60000** | **0,00000** |
| 2.1 | Комплекс проектных мероприятий, направленных на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ОВБиДХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **5 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **5 850,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 5 850,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **5 850,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 5 850,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **5 850,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 5 850,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **5 850,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 5 850,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **5 850,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 5 850,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **5 850,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 5 850,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **10 850,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **10 850,00000** | **0,00000** |
| 2.2 | Комплекс проектных мероприятий, направленных на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер | ОВБиДХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **10 695,60000** | 0,00000 | 0,00000 | 10 695,60000 | 0,00000 |
| **2026** | **10 695,60000** | 0,00000 | 0,00000 | 10 695,60000 | 0,00000 |
| **2027** | **10 695,60000** | 0,00000 | 0,00000 | 10 695,60000 | 0,00000 |
| **2028** | **10 695,60000** | 0,00000 | 0,00000 | 10 695,60000 | 0,00000 |
| **2029** | **10 695,60000** | 0,00000 | 0,00000 | 10 695,60000 | 0,00000 |
| **2030** | **10 695,60000** | 0,00000 | 0,00000 | 10 695,60000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **10 695,60000** | **0,00000** | **0,00000** | **10 695,60000** | **0,00000** |
| 3 | Федеральный (региональный) проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" | ОВБиДХ и ОКС | **2023** | **42 297,78335** | 0,00000 | 32 361,50000 | 9 936,28335 | 0,00000 |
| **2024** | **9 607,44024** | 0,00000 | 7 301,30000 | 2 306,14024 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **51 905,22359** | **0,00000** | **39 662,80000** | **12 242,42359** | **0,00000** |
| 3.1 | Комплекс проектных мероприятий, направленных на строительство мест (площадок) для накопления ТКО | ОКС | **2023** | **35 338,89334** | 0,00000 | 27 210,89334 | 8 128,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **8 873,30000** | 0,00000 | 7 301,30000 | 1 572,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **44 212,19334** | **0,00000** | **34 512,19334** | **9 700,00000** | **0,00000** |
| 3.2 | Комплекс проектных мероприятий, направленных на оснащение мест (площадок) для накопления ТКО емкостями для ТКО, КГО и раздельного сбора отходов | ОВБиДХ | **2023** | **6 958,89001** | 0,00000 | 5 150,60666 | 1 808,28335 | 0,00000 |
| **2024** | **734,14024** | 0,00000 | 0,00000 | 734,14024 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **7 693,03025** | **0,00000** | **5 150,60666** | **2 542,42359** | **0,00000** |
| 4 | Федеральный (региональный) проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" | ОЖКХ | **2023** | **344,00000** | 0,00000 | 344,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **344,00000** | 0,00000 | 344,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **344,00000** | 0,00000 | 344,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **344,00000** | 0,00000 | 344,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **344,00000** | 0,00000 | 344,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **344,00000** | 0,00000 | 344,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **344,00000** | 0,00000 | 344,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **344,00000** | 0,00000 | 344,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **2 752,00000** | **0,00000** | **2 752,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 4.1 | Субвенции по предоставлению гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов в рамках подпрограммы "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту индивидуальных жилых домов отдельных категорий граждан" государственной программы ЛО "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | ОЖКХ | **2023** | **344,00000** | 0,00000 | 344,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **344,00000** | 0,00000 | 344,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **344,00000** | 0,00000 | 344,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **344,00000** | 0,00000 | 344,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **344,00000** | 0,00000 | 344,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **344,00000** | 0,00000 | 344,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **344,00000** | 0,00000 | 344,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **344,00000** | 0,00000 | 344,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **2 752,00000** | **0,00000** | **2 752,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 5 | Федеральный (региональный) проект "Благоустройство сельских территорий" | ОВБиДХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **26,10000** | 0,00000 | 26,10000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **26,10000** | **0,00000** | **26,10000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 5.1 | Комплекс проектных мероприятий, направленных на борьбу с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования | ОВБиДХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **26,10000** | 0,00000 | 26,10000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **26,10000** | **0,00000** | **26,10000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 6 | Федеральный (региональный) проект "Социальная активность" | ОВБиДХ | **2023** | **4 092,46800** | 0,00000 | 3 151,20000 | 941,26800 | 0,00000 |
| **2024** | **433,47200** | 0,00000 | 0,00000 | 433,47200 | 0,00000 |
| **2025** | **450,81088** | 0,00000 | 0,00000 | 450,81088 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **4 976,75088** | **0,00000** | **3 151,20000** | **1 825,55088** | **0,00000** |
| 6.1 | Комплекс проектных мероприятий, направленных на реализацию инициативных проектов в рамках областного закона № 3-оз | ОВБиДХ | **2023** | **4 092,46800** | 0,00000 | 3 151,20000 | 941,26800 | 0,00000 |
| **2024** | **433,47200** | 0,00000 | 0,00000 | 433,47200 | 0,00000 |
| **2025** | **450,81088** | 0,00000 | 0,00000 | 450,81088 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **4 976,75088** | **0,00000** | **3 151,20000** | **1 825,55088** | **0,00000** |
| 7 | Инициативный проект "Я планирую бюджет" | ОВБиДХ | **2023** | **6 765,51325** | 0,00000 | 0,00000 | 6 765,51325 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **6 765,51325** | **0,00000** | **0,00000** | **6 765,51325** | **0,00000** |
| 7.1 | Комплекс проектных мероприятий, направленных на реализацию инициативных проектов "Я планирую бюджет" | ОВБиДХ | **2023** | **6 765,51325** | 0,00000 | 0,00000 | 6 765,51325 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **6 765,51325** | **0,00000** | **0,00000** | **6 765,51325** | **0,00000** |
| 8 | Проект "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа" | КАГиЗ | **2023** | **8 212,10920** | 0,00000 | 0,00000 | 8 212,10920 | 0,00000 |
| **2024** | **6 662,23000** | 0,00000 | 0,00000 | 6 662,23000 | 0,00000 |
| **2025** | **4 229,17000** | 0,00000 | 0,00000 | 4 229,17000 | 0,00000 |
| **2026** | **4 229,17000** | 0,00000 | 0,00000 | 4 229,17000 | 0,00000 |
| **2027** | **4 229,17000** | 0,00000 | 0,00000 | 4 229,17000 | 0,00000 |
| **2028** | **4 229,17000** | 0,00000 | 0,00000 | 4 229,17000 | 0,00000 |
| **2029** | **4 229,17000** | 0,00000 | 0,00000 | 4 229,17000 | 0,00000 |
| **2030** | **4 229,17000** | 0,00000 | 0,00000 | 4 229,17000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **40 249,35920** | **0,00000** | **0,00000** | **40 249,35920** | **0,00000** |
| 8.1 | Выполнение проектно- изыскательских работ | КАГиЗ | **2023** | **8 212,10920** | 0,00000 | 0,00000 | 8 212,10920 | 0,00000 |
| **2024** | **6 662,23000** | 0,00000 | 0,00000 | 6 662,23000 | 0,00000 |
| **2025** | **4 229,17000** | 0,00000 | 0,00000 | 4 229,17000 | 0,00000 |
| **2026** | **4 229,17000** | 0,00000 | 0,00000 | 4 229,17000 | 0,00000 |
| **2027** | **4 229,17000** | 0,00000 | 0,00000 | 4 229,17000 | 0,00000 |
| **2028** | **4 229,17000** | 0,00000 | 0,00000 | 4 229,17000 | 0,00000 |
| **2029** | **4 229,17000** | 0,00000 | 0,00000 | 4 229,17000 | 0,00000 |
| **2030** | **4 229,17000** | 0,00000 | 0,00000 | 4 229,17000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **40 249,35920** | **0,00000** | **0,00000** | **40 249,35920** | **0,00000** |
| 9 | Проект "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства" | ОЖКХ | **2023** | **1 376,18030** | 0,00000 | 0,00000 | 1 376,18030 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **1 376,18030** | **0,00000** | **0,00000** | **1 376,18030** | **0,00000** |
| 9.1 | Капитальный ремонт сетей коммунального хозяйства | ОЖКХ | **2023** | **1 376,18030** | 0,00000 | 0,00000 | 1 376,18030 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **1 376,18030** | **0,00000** | **0,00000** | **1 376,18030** | **0,00000** |
| 10 | Проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" | ОЖКХ | **2023** | **36 071,22000** | 0,00000 | 0,00000 | 36 071,22000 | 0,00000 |
| **2024** | **18 812,49000** | 0,00000 | 0,00000 | 18 812,49000 | 0,00000 |
| **2025** | **15 745,23000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 745,23000 | 0,00000 |
| **2026** | **15 745,23000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 745,23000 | 0,00000 |
| **2027** | **15 745,23000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 745,23000 | 0,00000 |
| **2028** | **15 745,23000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 745,23000 | 0,00000 |
| **2029** | **15 745,23000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 745,23000 | 0,00000 |
| **2030** | **15 745,23000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 745,23000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **149 355,09000** | **0,00000** | **0,00000** | **149 355,09000** | **0,00000** |
| 10.1 | Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями в рамках концессионного соглашения по водоснабжению и водопотреблению | ОЖКХ | **2023** | **36 071,22000** | 0,00000 | 0,00000 | 36 071,22000 | 0,00000 |
| **2024** | **18 812,49000** | 0,00000 | 0,00000 | 18 812,49000 | 0,00000 |
| **2025** | **15 745,23000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 745,23000 | 0,00000 |
| **2026** | **15 745,23000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 745,23000 | 0,00000 |
| **2027** | **15 745,23000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 745,23000 | 0,00000 |
| **2028** | **15 745,23000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 745,23000 | 0,00000 |
| **2029** | **15 745,23000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 745,23000 | 0,00000 |
| **2030** | **15 745,23000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 745,23000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **149 355,09000** | **0,00000** | **0,00000** | **149 355,09000** | **0,00000** |
| 11 | Проект "Организация мероприятий по охране окружающей среды" | ОКС (для ОПиЭБ) | **2023** | **237,49891** | 0,00000 | 0,00000 | 237,49891 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **237,49891** | **0,00000** | **0,00000** | **237,49891** | **0,00000** |
| 11.1 | Комплекс проектных мероприятий по охране и защите зон зеленых насаждений (строительство) | ОКС (для ОПиЭБ) | **2023** | **237,49891** | 0,00000 | 0,00000 | 237,49891 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **237,49891** | **0,00000** | **0,00000** | **237,49891** | **0,00000** |
| 12 | Проект "Строительство объектов городского хозяйства" | ОКС | **2023** | **126 787,08926** | 0,00000 | 0,00000 | 126 787,08926 | 0,00000 |
| **2024** | **65 038,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 65 038,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **79 507,73004** | 0,00000 | 5 000,00000 | 74 507,73004 | 0,00000 |
| **2026** | **74 507,73004** | 0,00000 | 0,00000 | 74 507,73004 | 0,00000 |
| **2027** | **74 507,73004** | 0,00000 | 0,00000 | 74 507,73004 | 0,00000 |
| **2028** | **74 507,73004** | 0,00000 | 0,00000 | 74 507,73004 | 0,00000 |
| **2029** | **74 507,73004** | 0,00000 | 0,00000 | 74 507,73004 | 0,00000 |
| **2030** | **74 507,73004** | 0,00000 | 0,00000 | 74 507,73004 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **643 871,46950** | **0,00000** | **5 000,00000** | **638 871,46950** | **0,00000** |
| 12.1 | Комплекс проектных мероприятий, направленных на достижение целей строительства объектов коммунального хозяйства | ОКС | **2023** | **14 131,19852** | 0,00000 | 0,00000 | 14 131,19852 | 0,00000 |
| **2024** | **12 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 12 000,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **24 707,73004** | 0,00000 | 0,00000 | 24 707,73004 | 0,00000 |
| **2026** | **24 707,73004** | 0,00000 | 0,00000 | 24 707,73004 | 0,00000 |
| **2027** | **24 707,73004** | 0,00000 | 0,00000 | 24 707,73004 | 0,00000 |
| **2028** | **24 707,73004** | 0,00000 | 0,00000 | 24 707,73004 | 0,00000 |
| **2029** | **24 707,73004** | 0,00000 | 0,00000 | 24 707,73004 | 0,00000 |
| **2030** | **24 707,73004** | 0,00000 | 0,00000 | 24 707,73004 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **174 377,57876** | **0,00000** | **0,00000** | **174 377,57876** | **0,00000** |
| 12.2 | Комплекс проектных мероприятий, направленных на достижение целей строительства объектов благоустройства | ОКС | **2023** | **109 199,39051** | 0,00000 | 0,00000 | 109 199,39051 | 0,00000 |
| **2024** | **5 788,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 5 788,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **17 688,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 17 688,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **17 688,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 17 688,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **17 688,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 17 688,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **17 688,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 17 688,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **17 688,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 17 688,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **17 688,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 17 688,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **221 115,39051** | **0,00000** | **0,00000** | **221 115,39051** | **0,00000** |
| 12.3 | Комплекс проектных мероприятий, направленных на достижение целей строительства автомобильных дорог | ОКС | **2023** | **2 012,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 2 012,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **46 250,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 46 250,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **36 112,00000** | 0,00000 | 5 000,00000 | 31 112,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **31 112,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 31 112,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **31 112,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 31 112,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **31 112,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 31 112,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **31 112,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 31 112,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **31 112,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 31 112,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **239 934,00000** | **0,00000** | **5 000,00000** | **234 934,00000** | **0,00000** |
| 12.4 | Комплекс проектных мероприятий направленных на достижение основных целей | ОКС | **2023** | **1 444,50023** | 0,00000 | 0,00000 | 1 444,50023 | 0,00000 |
| **2024** | **1 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **1 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **1 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **1 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **1 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **1 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **1 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **8 444,50023** | **0,00000** | **0,00000** | **8 444,50023** | **0,00000** |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | |
|  | **Комплекс процессных мероприятий в целом по МП "Городское хозяйство"** | **ОВБиДХ** | **2023** | **434 624,22906** | 0,00000 | 2 539,00000 | 432 085,22906 | 0,00000 |
| **2024** | **360 288,33927** | 0,00000 | 2 925,00000 | 357 363,33927 | 0,00000 |
| **2025** | **367 408,33862** | 4 402,00000 | 0,00000 | 363 006,33862 | 0,00000 |
| **2026** | **345 105,36582** | 0,00000 | 0,00000 | 345 105,36582 | 0,00000 |
| **2027** | **345 105,36582** | 0,00000 | 0,00000 | 345 105,36582 | 0,00000 |
| **2028** | **345 105,36582** | 0,00000 | 0,00000 | 345 105,36582 | 0,00000 |
| **2029** | **345 105,36582** | 0,00000 | 0,00000 | 345 105,36582 | 0,00000 |
| **2030** | **345 105,36582** | 0,00000 | 0,00000 | 345 105,36582 | 0,00000 |
| **Итого** | **ххх** | **2 887 847,73605** | **4 402,00000** | **5 464,00000** | **2 877 981,73605** | **0,00000** |
|  | **в т.ч. в разрезе мероприятий:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий, направленных на обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования Сосновоборского городского округа | ОВБиДХ | **2023** | **238 792,70130** | 0,00000 | 0,00000 | 238 792,70130 | 0,00000 |
| **2024** | **200 823,06905** | 0,00000 | 0,00000 | 200 823,06905 | 0,00000 |
| **2025** | **205 385,25796** | 0,00000 | 0,00000 | 205 385,25796 | 0,00000 |
| **2026** | **205 385,25796** | 0,00000 | 0,00000 | 205 385,25796 | 0,00000 |
| **2027** | **205 385,25796** | 0,00000 | 0,00000 | 205 385,25796 | 0,00000 |
| **2028** | **205 385,25796** | 0,00000 | 0,00000 | 205 385,25796 | 0,00000 |
| **2029** | **205 385,25796** | 0,00000 | 0,00000 | 205 385,25796 | 0,00000 |
| **2030** | **205 385,25796** | 0,00000 | 0,00000 | 205 385,25796 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **1 671 927,31811** | **0,00000** | **0,00000** | **1 671 927,31811** | **0,00000** |
| 1.1 | Обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования | ОВБиДХ | **2023** | **146 812,46448** | 0,00000 | 0,00000 | 146 812,46448 | 0,00000 |
| **2024** | **141 257,18103** | 0,00000 | 0,00000 | 141 257,18103 | 0,00000 |
| **2025** | **141 255,48410** | 0,00000 | 0,00000 | 141 255,48410 | 0,00000 |
| **2026** | **141 255,48410** | 0,00000 | 0,00000 | 141 255,48410 | 0,00000 |
| **2027** | **141 255,48410** | 0,00000 | 0,00000 | 141 255,48410 | 0,00000 |
| **2028** | **141 255,48410** | 0,00000 | 0,00000 | 141 255,48410 | 0,00000 |
| **2029** | **141 255,48410** | 0,00000 | 0,00000 | 141 255,48410 | 0,00000 |
| **2030** | **141 255,48410** | 0,00000 | 0,00000 | 141 255,48410 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **1 135 602,55011** | **0,00000** | **0,00000** | **1 135 602,55011** | **0,00000** |
| 1.2 | Ремонт улично-дорожной сети | ОВБиДХ | **2023** | **44 096,38923** | 0,00000 | 0,00000 | 44 096,38923 | 0,00000 |
| **2024** | **14 838,98709** | 0,00000 | 0,00000 | 14 838,98709 | 0,00000 |
| **2025** | **19 396,17059** | 0,00000 | 0,00000 | 19 396,17059 | 0,00000 |
| **2026** | **19 396,17059** | 0,00000 | 0,00000 | 19 396,17059 | 0,00000 |
| **2027** | **19 396,17059** | 0,00000 | 0,00000 | 19 396,17059 | 0,00000 |
| **2028** | **19 396,17059** | 0,00000 | 0,00000 | 19 396,17059 | 0,00000 |
| **2029** | **19 396,17059** | 0,00000 | 0,00000 | 19 396,17059 | 0,00000 |
| **2030** | **19 396,17059** | 0,00000 | 0,00000 | 19 396,17059 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **175 312,39986** | **0,00000** | **0,00000** | **175 312,39986** | **0,00000** |
| 1.3 | Обеспечение безопасности дорожного движения | ОВБиДХ | **2023** | **47 883,84759** | 0,00000 | 0,00000 | 47 883,84759 | 0,00000 |
| **2024** | **44 726,90093** | 0,00000 | 0,00000 | 44 726,90093 | 0,00000 |
| **2025** | **44 733,60327** | 0,00000 | 0,00000 | 44 733,60327 | 0,00000 |
| **2026** | **44 733,60327** | 0,00000 | 0,00000 | 44 733,60327 | 0,00000 |
| **2027** | **44 733,60327** | 0,00000 | 0,00000 | 44 733,60327 | 0,00000 |
| **2028** | **44 733,60327** | 0,00000 | 0,00000 | 44 733,60327 | 0,00000 |
| **2029** | **44 733,60327** | 0,00000 | 0,00000 | 44 733,60327 | 0,00000 |
| **2030** | **44 733,60327** | 0,00000 | 0,00000 | 44 733,60327 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **361 012,36814** | **0,00000** | **0,00000** | **361 012,36814** | **0,00000** |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт (строительство) объектов благоустройства Сосновоборского городского округа" | ОВБиДХ | **2023** | **22 401,56136** | 0,00000 | 0,00000 | 22 401,56136 | 0,00000 |
| **2024** | **12 533,49624** | 0,00000 | 0,00000 | 12 533,49624 | 0,00000 |
| **2025** | **12 934,09629** | 0,00000 | 0,00000 | 12 934,09629 | 0,00000 |
| **2026** | **12 934,09629** | 0,00000 | 0,00000 | 12 934,09629 | 0,00000 |
| **2027** | **12 934,09629** | 0,00000 | 0,00000 | 12 934,09629 | 0,00000 |
| **2028** | **12 934,09629** | 0,00000 | 0,00000 | 12 934,09629 | 0,00000 |
| **2029** | **12 934,09629** | 0,00000 | 0,00000 | 12 934,09629 | 0,00000 |
| **2030** | **12 934,09629** | 0,00000 | 0,00000 | 12 934,09629 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **112 539,63534** | **0,00000** | **0,00000** | **112 539,63534** | **0,00000** |
| 2.1 | Содержание и ремонт (строительство) объектов благоустройства | ОВБиДХ | **2023** | **22 401,56136** | 0,00000 | 0,00000 | 22 401,56136 | 0,00000 |
| **2024** | **12 533,49624** | 0,00000 | 0,00000 | 12 533,49624 | 0,00000 |
| **2025** | **12 934,09629** | 0,00000 | 0,00000 | 12 934,09629 | 0,00000 |
| **2026** | **12 934,09629** | 0,00000 | 0,00000 | 12 934,09629 | 0,00000 |
| **2027** | **12 934,09629** | 0,00000 | 0,00000 | 12 934,09629 | 0,00000 |
| **2028** | **12 934,09629** | 0,00000 | 0,00000 | 12 934,09629 | 0,00000 |
| **2029** | **12 934,09629** | 0,00000 | 0,00000 | 12 934,09629 | 0,00000 |
| **2030** | **12 934,09629** | 0,00000 | 0,00000 | 12 934,09629 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **112 539,63534** | **0,00000** | **0,00000** | **112 539,63534** | **0,00000** |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий, по обращению с отходами | ОВБиДХ | **2023** | **20 848,06709** | 0,00000 | 0,00000 | 20 848,06709 | 0,00000 |
| **2024** | **14 938,00020** | 0,00000 | 0,00000 | 14 938,00020 | 0,00000 |
| **2025** | **14 939,28894** | 0,00000 | 0,00000 | 14 939,28894 | 0,00000 |
| **2026** | **14 939,28894** | 0,00000 | 0,00000 | 14 939,28894 | 0,00000 |
| **2027** | **14 939,28894** | 0,00000 | 0,00000 | 14 939,28894 | 0,00000 |
| **2028** | **14 939,28894** | 0,00000 | 0,00000 | 14 939,28894 | 0,00000 |
| **2029** | **14 939,28894** | 0,00000 | 0,00000 | 14 939,28894 | 0,00000 |
| **2030** | **14 939,28894** | 0,00000 | 0,00000 | 14 939,28894 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **125 421,80093** | **0,00000** | **0,00000** | **125 421,80093** | **0,00000** |
| 3.1 | Обращение с отходами | ОВБиДХ | **2023** | **20 848,06709** | 0,00000 | 0,00000 | 20 848,06709 | 0,00000 |
| **2024** | **14 938,00020** | 0,00000 | 0,00000 | 14 938,00020 | 0,00000 |
| **2025** | **14 939,28894** | 0,00000 | 0,00000 | 14 939,28894 | 0,00000 |
| **2026** | **14 939,28894** | 0,00000 | 0,00000 | 14 939,28894 | 0,00000 |
| **2027** | **14 939,28894** | 0,00000 | 0,00000 | 14 939,28894 | 0,00000 |
| **2028** | **14 939,28894** | 0,00000 | 0,00000 | 14 939,28894 | 0,00000 |
| **2029** | **14 939,28894** | 0,00000 | 0,00000 | 14 939,28894 | 0,00000 |
| **2030** | **14 939,28894** | 0,00000 | 0,00000 | 14 939,28894 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **125 421,80093** | **0,00000** | **0,00000** | **125 421,80093** | **0,00000** |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий направленных на содержание системы дренажно-ливневой канализации | ОВБиДХ | **2023** | **16 141,79785** | 0,00000 | 0,00000 | 16 141,79785 | 0,00000 |
| **2024** | **16 141,79785** | 0,00000 | 0,00000 | 16 141,79785 | 0,00000 |
| **2025** | **16 141,79785** | 0,00000 | 0,00000 | 16 141,79785 | 0,00000 |
| **2026** | **16 141,79785** | 0,00000 | 0,00000 | 16 141,79785 | 0,00000 |
| **2027** | **16 141,79785** | 0,00000 | 0,00000 | 16 141,79785 | 0,00000 |
| **2028** | **16 141,79785** | 0,00000 | 0,00000 | 16 141,79785 | 0,00000 |
| **2029** | **16 141,79785** | 0,00000 | 0,00000 | 16 141,79785 | 0,00000 |
| **2030** | **16 141,79785** | 0,00000 | 0,00000 | 16 141,79785 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **129 134,38280** | **0,00000** | **0,00000** | **129 134,38280** | **0,00000** |
| 4.1 | Содержание системы дренажно-ливневой канализации | ОВБиДХ | **2023** | **15 417,38185** | 0,00000 | 0,00000 | 15 417,38185 | 0,00000 |
| **2024** | **15 417,38185** | 0,00000 | 0,00000 | 15 417,38185 | 0,00000 |
| **2025** | **15 417,38185** | 0,00000 | 0,00000 | 15 417,38185 | 0,00000 |
| **2026** | **15 417,38185** | 0,00000 | 0,00000 | 15 417,38185 | 0,00000 |
| **2027** | **15 417,38185** | 0,00000 | 0,00000 | 15 417,38185 | 0,00000 |
| **2028** | **15 417,38185** | 0,00000 | 0,00000 | 15 417,38185 | 0,00000 |
| **2029** | **15 417,38185** | 0,00000 | 0,00000 | 15 417,38185 | 0,00000 |
| **2030** | **15 417,38185** | 0,00000 | 0,00000 | 15 417,38185 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **123 339,05480** | **0,00000** | **0,00000** | **123 339,05480** | **0,00000** |
| 4.2 | Капитальный ремонт системы дренажно-ливневой канализации | ОВБиДХ | **2023** | **724,41600** | 0,00000 | 0,00000 | 724,41600 | 0,00000 |
| **2024** | **724,41600** | 0,00000 | 0,00000 | 724,41600 | 0,00000 |
| **2025** | **724,41600** | 0,00000 | 0,00000 | 724,41600 | 0,00000 |
| **2026** | **724,41600** | 0,00000 | 0,00000 | 724,41600 | 0,00000 |
| **2027** | **724,41600** | 0,00000 | 0,00000 | 724,41600 | 0,00000 |
| **2028** | **724,41600** | 0,00000 | 0,00000 | 724,41600 | 0,00000 |
| **2029** | **724,41600** | 0,00000 | 0,00000 | 724,41600 | 0,00000 |
| **2030** | **724,41600** | 0,00000 | 0,00000 | 724,41600 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **5 795,32800** | **0,00000** | **0,00000** | **5 795,32800** | **0,00000** |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий, направленных на содержание и уход за зелеными насаждениями | ОВБиДХ | **2023** | **44 644,56437** | 0,00000 | 0,00000 | 44 644,56437 | 0,00000 |
| **2024** | **47 809,08654** | 0,00000 | 0,00000 | 47 809,08654 | 0,00000 |
| **2025** | **48 554,69808** | 0,00000 | 0,00000 | 48 554,69808 | 0,00000 |
| **2026** | **48 554,69808** | 0,00000 | 0,00000 | 48 554,69808 | 0,00000 |
| **2027** | **48 554,69808** | 0,00000 | 0,00000 | 48 554,69808 | 0,00000 |
| **2028** | **48 554,69808** | 0,00000 | 0,00000 | 48 554,69808 | 0,00000 |
| **2029** | **48 554,69808** | 0,00000 | 0,00000 | 48 554,69808 | 0,00000 |
| **2030** | **48 554,69808** | 0,00000 | 0,00000 | 48 554,69808 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **383 781,83939** | **0,00000** | **0,00000** | **383 781,83939** | **0,00000** |
| 5.1 | Содержание и уход за зелеными насаждениями | ОВБиДХ | **2023** | **44 644,56437** | 0,00000 | 0,00000 | 44 644,56437 | 0,00000 |
| **2024** | **47 809,08654** | 0,00000 | 0,00000 | 47 809,08654 | 0,00000 |
| **2025** | **48 554,69808** | 0,00000 | 0,00000 | 48 554,69808 | 0,00000 |
| **2026** | **48 554,69808** | 0,00000 | 0,00000 | 48 554,69808 | 0,00000 |
| **2027** | **48 554,69808** | 0,00000 | 0,00000 | 48 554,69808 | 0,00000 |
| **2028** | **48 554,69808** | 0,00000 | 0,00000 | 48 554,69808 | 0,00000 |
| **2029** | **48 554,69808** | 0,00000 | 0,00000 | 48 554,69808 | 0,00000 |
| **2030** | **48 554,69808** | 0,00000 | 0,00000 | 48 554,69808 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **383 781,83939** | **0,00000** | **0,00000** | **383 781,83939** | **0,00000** |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа" | КАГиЗ | **2023** | **17 574,72013** | 0,00000 | 2 539,00000 | 15 035,72013 | 0,00000 |
| **2024** | **19 350,26254** | 0,00000 | 2 925,00000 | 16 425,26254 | 0,00000 |
| **2025** | **20 949,35329** | 4 402,00000 | 0,00000 | 16 547,35329 | 0,00000 |
| **2026** | **16 547,35329** | 0,00000 | 0,00000 | 16 547,35329 | 0,00000 |
| **2027** | **16 547,35329** | 0,00000 | 0,00000 | 16 547,35329 | 0,00000 |
| **2028** | **16 547,35329** | 0,00000 | 0,00000 | 16 547,35329 | 0,00000 |
| **2029** | **16 547,35329** | 0,00000 | 0,00000 | 16 547,35329 | 0,00000 |
| **2030** | **16 547,35329** | 0,00000 | 0,00000 | 16 547,35329 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **140 611,10241** | **4 402,00000** | **5 464,00000** | **130 745,10241** | **0,00000** |
| 6.1 | Выполнение кадастровых работ. Постановка на государственный учет земельных участков | КАГиЗ | **2023** | **726,93346** | 0,00000 | 0,00000 | 726,93346 | 0,00000 |
| **2024** | **176,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 176,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **183,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 183,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **183,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 183,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **183,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 183,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **183,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 183,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **183,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 183,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **183,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 183,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **2 000,93346** | **0,00000** | **0,00000** | **2 000,93346** | **0,00000** |
| 6.2 | Выполнение комплексных кадастровых работ. Постановка на государственный кадастровый учет объектов | КАГиЗ | **2023** | **2 581,45262** | 0,00000 | 2 539,00000 | 42,45262 | 0,00000 |
| **2024** | **3 848,68421** | 0,00000 | 2 925,00000 | 923,68421 | 0,00000 |
| **2025** | **5 643,70200** | 4 402,00000 | 0,00000 | 1 241,70200 | 0,00000 |
| **2026** | **1 241,70200** | 0,00000 | 0,00000 | 1 241,70200 | 0,00000 |
| **2027** | **1 241,70200** | 0,00000 | 0,00000 | 1 241,70200 | 0,00000 |
| **2028** | **1 241,70200** | 0,00000 | 0,00000 | 1 241,70200 | 0,00000 |
| **2029** | **1 241,70200** | 0,00000 | 0,00000 | 1 241,70200 | 0,00000 |
| **2030** | **1 241,70200** | 0,00000 | 0,00000 | 1 241,70200 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **18 282,34883** | **4 402,00000** | **5 464,00000** | **8 416,34883** | **0,00000** |
| 6.3 | Эксплуатация и развитие ГИСОГД (обеспечение деятельности МКУ "ЦИОГД") | КАГиЗ | **2023** | **14 266,33405** | 0,00000 | 0,00000 | 14 266,33405 | 0,00000 |
| **2024** | **15 325,57833** | 0,00000 | 0,00000 | 15 325,57833 | 0,00000 |
| **2025** | **15 122,65129** | 0,00000 | 0,00000 | 15 122,65129 | 0,00000 |
| **2026** | **15 122,65129** | 0,00000 | 0,00000 | 15 122,65129 | 0,00000 |
| **2027** | **15 122,65129** | 0,00000 | 0,00000 | 15 122,65129 | 0,00000 |
| **2028** | **15 122,65129** | 0,00000 | 0,00000 | 15 122,65129 | 0,00000 |
| **2029** | **15 122,65129** | 0,00000 | 0,00000 | 15 122,65129 | 0,00000 |
| **2030** | **15 122,65129** | 0,00000 | 0,00000 | 15 122,65129 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **120 327,82012** | **0,00000** | **0,00000** | **120 327,82012** | **0,00000** |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" | ОЖКХ | **2023** | **57 003,42391** | 0,00000 | 0,00000 | 57 003,42391 | 0,00000 |
| **2024** | **32 804,96829** | 0,00000 | 0,00000 | 32 804,96829 | 0,00000 |
| **2025** | **32 113,93838** | 0,00000 | 0,00000 | 32 113,93838 | 0,00000 |
| **2026** | **14 212,96558** | 0,00000 | 0,00000 | 14 212,96558 | 0,00000 |
| **2027** | **14 212,96558** | 0,00000 | 0,00000 | 14 212,96558 | 0,00000 |
| **2028** | **14 212,96558** | 0,00000 | 0,00000 | 14 212,96558 | 0,00000 |
| **2029** | **14 212,96558** | 0,00000 | 0,00000 | 14 212,96558 | 0,00000 |
| **2030** | **14 212,96558** | 0,00000 | 0,00000 | 14 212,96558 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **192 987,15848** | **0,00000** | **0,00000** | **33 801,33651** | **0,00000** |
| 7.1 | Субсидии на частичное возмещение затрат по вывозу смесей механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных вод | ОЖКХ | **2023** | **8 447,55614** | 0,00000 | 0,00000 | 8 447,55614 | 0,00000 |
| **2024** | **5 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **5 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **5 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **5 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **5 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **5 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **5 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **43 447,55614** | **0,00000** | **0,00000** | **43 447,55614** | **0,00000** |
| 7.2 | Оплата доли муниципального имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов и установки общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов | ОЖКХ | **2023** | **9 390,57556** | 0,00000 | 0,00000 | 9 390,57556 | 0,00000 |
| **2024** | **7 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 7 000,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **7 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 7 000,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **7 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 7 000,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **7 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 7 000,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **7 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 7 000,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **7 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 7 000,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **7 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 7 000,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **58 390,57556** | **0,00000** | **0,00000** | **58 390,57556** | **0,00000** |
| 7.3 | Доставка питьевой воды в бывшие деревни | ОЖКХ | **2023** | **2 040,48000** | 0,00000 | 0,00000 | 2 040,48000 | 0,00000 |
| **2024** | **2 127,85153** | 0,00000 | 0,00000 | 2 127,85153 | 0,00000 |
| **2025** | **2 212,96558** | 0,00000 | 0,00000 | 2 212,96558 | 0,00000 |
| **2026** | **2 212,96558** | 0,00000 | 0,00000 | 2 212,96558 | 0,00000 |
| **2027** | **2 212,96558** | 0,00000 | 0,00000 | 2 212,96558 | 0,00000 |
| **2028** | **2 212,96558** | 0,00000 | 0,00000 | 2 212,96558 | 0,00000 |
| **2029** | **2 212,96558** | 0,00000 | 0,00000 | 2 212,96558 | 0,00000 |
| **2030** | **2 212,96558** | 0,00000 | 0,00000 | 2 212,96558 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **17 446,12501** | **0,00000** | **0,00000** | **17 446,12501** | **0,00000** |
| 7.4 | Разработка схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, программы комплексного развития системы коммунального хозяйства | ОЖКХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 7.5 | Субсидия на частичное возмещение затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт распределительных газопроводов | ОЖКХ | **2023** | **2 245,39545** | 0,00000 | 0,00000 | 2 245,39545 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **2 245,39545** | **0,00000** | **0,00000** | **2 245,39545** | **0,00000** |
| 7.6 | Проведение обучения правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | ОЖКХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **210,27727** | 0,00000 | 0,00000 | 210,27727 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **210,27727** | **0,00000** | **0,00000** | **210,27727** | **0,00000** |
| 7.7 | Приобретение коммунальной спецтехники и оборудования | ОВБиДХ | **2023** | **34 879,41676** | 0,00000 | 0,00000 | 34 879,41676 | 0,00000 |
| **2024** | **18 677,11676** | 0,00000 | 0,00000 | 18 677,11676 | 0,00000 |
| **2025** | **17 690,69553** | 0,00000 | 0,00000 | 17 690,69553 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **71 247,22905** | **0,00000** | **0,00000** | **71 247,22905** | **0,00000** |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства" | ОЖКХ | **2023** | **2 353,24804** | 0,00000 | 0,00000 | 2 353,24804 | 0,00000 |
| **2024** | **17,93792** | 0,00000 | 0,00000 | 17,93792 | 0,00000 |
| **2025** | **18,65544** | 0,00000 | 0,00000 | 18,65544 | 0,00000 |
| **2026** | **18,65544** | 0,00000 | 0,00000 | 18,65544 | 0,00000 |
| **2027** | **18,65544** | 0,00000 | 0,00000 | 18,65544 | 0,00000 |
| **2028** | **18,65544** | 0,00000 | 0,00000 | 18,65544 | 0,00000 |
| **2029** | **18,65544** | 0,00000 | 0,00000 | 18,65544 | 0,00000 |
| **2030** | **18,65544** | 0,00000 | 0,00000 | 18,65544 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **2 483,11860** | **0,00000** | **0,00000** | **2 483,11860** | **0,00000** |
| 8.1 | Замена приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях | ОЖКХ | **2023** | **426,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 426,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **17,93792** | 0,00000 | 0,00000 | 17,93792 | 0,00000 |
| **2025** | **18,65544** | 0,00000 | 0,00000 | 18,65544 | 0,00000 |
| **2026** | **18,65544** | 0,00000 | 0,00000 | 18,65544 | 0,00000 |
| **2027** | **18,65544** | 0,00000 | 0,00000 | 18,65544 | 0,00000 |
| **2028** | **18,65544** | 0,00000 | 0,00000 | 18,65544 | 0,00000 |
| **2029** | **18,65544** | 0,00000 | 0,00000 | 18,65544 | 0,00000 |
| **2030** | **18,65544** | 0,00000 | 0,00000 | 18,65544 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **555,87056** | **0,00000** | **0,00000** | **555,87056** | **0,00000** |
| 8.2 | Содержание бесхозяйных объектов | ОЖКХ | **2023** | **1 927,24804** | 0,00000 | 0,00000 | 1 927,24804 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **1 927,24804** | **0,00000** | **0,00000** | **1 927,24804** | **0,00000** |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий "Организация мероприятий по охране окружающей среды" | ОПиЭБ | **2023** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **5 400,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **5 400,00000** | **0,00000** |
| 9.1 | Организация санитарно-оздоровительных мероприятий зеленых насаждений | ОПиЭБ | **2023** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **5 400,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **5 400,00000** | **0,00000** |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение гарантий погребения" | ОЭР | **2023** | **1 198,74900** | 0,00000 | 0,00000 | 1 198,74900 | 0,00000 |
| **2024** | **1 265,14700** | 0,00000 | 0,00000 | 1 265,14700 | 0,00000 |
| **2025** | **1 274,17500** | 0,00000 | 0,00000 | 1 274,17500 | 0,00000 |
| **2026** | **1 274,17500** | 0,00000 | 0,00000 | 1 274,17500 | 0,00000 |
| **2027** | **1 274,17500** | 0,00000 | 0,00000 | 1 274,17500 | 0,00000 |
| **2028** | **1 274,17500** | 0,00000 | 0,00000 | 1 274,17500 | 0,00000 |
| **2029** | **1 274,17500** | 0,00000 | 0,00000 | 1 274,17500 | 0,00000 |
| **2030** | **1 274,17500** | 0,00000 | 0,00000 | 1 274,17500 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **10 108,94600** | **0,00000** | **0,00000** | **10 108,94600** | **0,00000** |
| 10.1 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специализированная служба" | ОЭР | **2023** | **1 198,74900** | 0,00000 | 0,00000 | 1 198,74900 | 0,00000 |
| **2024** | **1 265,14700** | 0,00000 | 0,00000 | 1 265,14700 | 0,00000 |
| **2025** | **1 274,17500** | 0,00000 | 0,00000 | 1 274,17500 | 0,00000 |
| **2026** | **1 274,17500** | 0,00000 | 0,00000 | 1 274,17500 | 0,00000 |
| **2027** | **1 274,17500** | 0,00000 | 0,00000 | 1 274,17500 | 0,00000 |
| **2028** | **1 274,17500** | 0,00000 | 0,00000 | 1 274,17500 | 0,00000 |
| **2029** | **1 274,17500** | 0,00000 | 0,00000 | 1 274,17500 | 0,00000 |
| **2030** | **1 274,17500** | 0,00000 | 0,00000 | 1 274,17500 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **10 108,94600** | **0,00000** | **0,00000** | **10 108,94600** | **0,00000** |
| 11 | Комплекс процессных мероприятий "Организация пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, организация ритуальных услуг и содержания мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа" | ОЭР | **2023** | **12 990,39601** | 0,00000 | 0,00000 | 12 990,39601 | 0,00000 |
| **2024** | **13 929,57364** | 0,00000 | 0,00000 | 13 929,57364 | 0,00000 |
| **2025** | **14 422,07739** | 0,00000 | 0,00000 | 14 422,07739 | 0,00000 |
| **2026** | **14 422,07739** | 0,00000 | 0,00000 | 14 422,07739 | 0,00000 |
| **2027** | **14 422,07739** | 0,00000 | 0,00000 | 14 422,07739 | 0,00000 |
| **2028** | **14 422,07739** | 0,00000 | 0,00000 | 14 422,07739 | 0,00000 |
| **2029** | **14 422,07739** | 0,00000 | 0,00000 | 14 422,07739 | 0,00000 |
| **2030** | **14 422,07739** | 0,00000 | 0,00000 | 14 422,07739 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **113 452,43399** | **0,00000** | **0,00000** | **113 452,43399** | **0,00000** |
| 11.1 | Субсидии на частичное возмещение недополученных доходов от предоставления льготных проездных билетов | ОЭР | **2023** | **565,23900** | 0,00000 | 0,00000 | 565,23900 | 0,00000 |
| **2024** | **587,84856** | 0,00000 | 0,00000 | 587,84856 | 0,00000 |
| **2025** | **611,36251** | 0,00000 | 0,00000 | 611,36251 | 0,00000 |
| **2026** | **611,36251** | 0,00000 | 0,00000 | 611,36251 | 0,00000 |
| **2027** | **611,36251** | 0,00000 | 0,00000 | 611,36251 | 0,00000 |
| **2028** | **611,36251** | 0,00000 | 0,00000 | 611,36251 | 0,00000 |
| **2029** | **611,36251** | 0,00000 | 0,00000 | 611,36251 | 0,00000 |
| **2030** | **611,36251** | 0,00000 | 0,00000 | 611,36251 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **4 821,26262** | **0,00000** | **0,00000** | **4 821,26262** | **0,00000** |
| 11.2 | Осуществление мероприятий по перевозке пассажиров транспортом общего пользования. | ОЭР | **2023** | **7 652,11617** | 0,00000 | 0,00000 | 7 652,11617 | 0,00000 |
| **2024** | **7 716,27000** | 0,00000 | 0,00000 | 7 716,27000 | 0,00000 |
| **2025** | **8 024,92100** | 0,00000 | 0,00000 | 8 024,92100 | 0,00000 |
| **2026** | **8 024,92100** | 0,00000 | 0,00000 | 8 024,92100 | 0,00000 |
| **2027** | **8 024,92100** | 0,00000 | 0,00000 | 8 024,92100 | 0,00000 |
| **2028** | **8 024,92100** | 0,00000 | 0,00000 | 8 024,92100 | 0,00000 |
| **2029** | **8 024,92100** | 0,00000 | 0,00000 | 8 024,92100 | 0,00000 |
| **2030** | **8 024,92100** | 0,00000 | 0,00000 | 8 024,92100 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **63 517,91217** | **0,00000** | **0,00000** | **63 517,91217** | **0,00000** |
| 11.3 | Доставка тел умерших из внебольничных мест | ОЭР | **2023** | **0,00001** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00000 |
| **2024** | **1 214,93500** | 0,00000 | 0,00000 | 1 214,93500 | 0,00000 |
| **2025** | **1 263,53300** | 0,00000 | 0,00000 | 1 263,53300 | 0,00000 |
| **2026** | **1 263,53300** | 0,00000 | 0,00000 | 1 263,53300 | 0,00000 |
| **2027** | **1 263,53300** | 0,00000 | 0,00000 | 1 263,53300 | 0,00000 |
| **2028** | **1 263,53300** | 0,00000 | 0,00000 | 1 263,53300 | 0,00000 |
| **2029** | **1 263,53300** | 0,00000 | 0,00000 | 1 263,53300 | 0,00000 |
| **2030** | **1 263,53300** | 0,00000 | 0,00000 | 1 263,53300 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **8 796,13301** | **0,00000** | **0,00000** | **8 796,13301** | **0,00000** |
| 11.4 | Мероприятия по уборке общественных кладбищ и мемориалов | ОЭР | **2023** | **700,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 700,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **1 617,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 617,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **1 617,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 617,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **1 617,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 617,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **1 617,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 617,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **1 617,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 617,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **1 617,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 617,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **1 617,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 617,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **12 019,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **12 019,00000** | **0,00000** |
| 11.5 | Мероприятия по охране общественных кладбищ | ОЭР | **2023** | **3 820,04083** | 0,00000 | 0,00000 | 3 820,04083 | 0,00000 |
| **2024** | **2 793,52008** | 0,00000 | 0,00000 | 2 793,52008 | 0,00000 |
| **2025** | **2 905,26088** | 0,00000 | 0,00000 | 2 905,26088 | 0,00000 |
| **2026** | **2 905,26088** | 0,00000 | 0,00000 | 2 905,26088 | 0,00000 |
| **2027** | **2 905,26088** | 0,00000 | 0,00000 | 2 905,26088 | 0,00000 |
| **2028** | **2 905,26088** | 0,00000 | 0,00000 | 2 905,26088 | 0,00000 |
| **2029** | **2 905,26088** | 0,00000 | 0,00000 | 2 905,26088 | 0,00000 |
| **2030** | **2 905,26088** | 0,00000 | 0,00000 | 2 905,26088 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **24 045,12619** | **0,00000** | **0,00000** | **24 045,12619** | **0,00000** |
| 11.6 | Оказание информационных услуг | ОЭР | **2023** | **253,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 253,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **253,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **253,00000** | **0,00000** |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

Сосновоборского городского округа

от 14/08/2023 № 2340

Приложение 5

к муниципальной программе

«Городское хозяйство на 2014-2030 гг.»

**Детальный план реализации муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.»**

| № п/п | Наименование основных мероприятий, ведомственных целевых программ и мероприятий | Ответственный за реализацию | Ожидаемый результат реализации мероприятия | | План финансирования на 2023 год, тыс. руб. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед. измер. | Кол-во | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие ист. | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **ВСЕГО по муниципальной программе** | **ххх** | **ххх** | **ххх** | **101 594,00000** | **72 801,70000** | **639 333,84633** | **0,00000** | **813 729,54633** |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | |
|  | **Комплекс проектных мероприятий в целом по МП "Городское хозяйство"** | **ххх** | **ххх** | **ххх** | **101 594,00000** | **70 262,70000** | **207 248,61727** | **0,00000** | **379 105,31727** |
| **1** | **Федеральный проект  "Жилье и городская среда"** | ОВБДХ, ОКС | ххх | ххх | 101 594,00000 | 34 406,00000 | 16 921,45500 | 0,00000 | 152 921,45500 |
| **2** | **Федеральный (региональный) проект "Региональная и местная дорожная сеть"** | ОВБДХ, ОКС | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1 | **Мероприятие 1** Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх |  |  |  |  | 0,00000 |
| 2.2 | **Мероприятие 2** Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх |  |  |  |  | 0,00000 |
| **3** | **Федеральный (региональный) проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"** | ОВБДХ, ОКС | ххх | ххх | 0,00000 | 32 361,50000 | 9 936,28335 | 0,00000 | 42 297,78335 |
| 3.1 | **Мероприятие 1**  Строительство мест (площадок) для накопления ТКО | ОКС | тыс. руб. | ххх |  | 27 210,89334 | 8 128,00000 |  | 35 338,89334 |
| 3.2 | **Мероприятие 2** Оснащение мест (площадок) для накопления ТКО емкостями для ТКО, КГО и раздельного сбора отходов | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх |  | 5 150,60666 | 1 808,28335 |  | 6 958,89001 |
| **4** | **Федеральный (региональный) проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"** | ОЖКХ | ххх | ххх | 0,00000 | 344,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 344,00000 |
| 4.1 | **Мероприятие 1** Субвенции по предоставлению гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов в рамках подпрограммы "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту индивидуальных жилых домов отдельных категорий граждан" государственной программы ЛО "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | ОЖКХ | тыс. руб. | ххх |  | 344,00000 |  |  | 344,00000 |
| **5** | **Федеральный (региональный) проект "Благоустройство сельских территорий"** | ОВБДХ | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.1 | **Мероприятие 1** Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх |  |  |  |  | 0,00000 |
| **6** | **Федеральный (региональный) проект "Социальная активность"** | ОВБДХ, ОКС | ххх | ххх | 0,00000 | 3 151,20000 | 941,26800 | 0,00000 | 4 092,46800 |
| 6.1 | **Мероприятие 1** Реализация инициативных проектов в рамках областного закона № 3-оз | ОВБДХ, ОКС | тыс. руб. | ххх | 0,00000 | 3 151,20000 | 941,26800 | 0,00000 | 4 092,46800 |
| 6.1.1 | **Объект 1** Благоустройство въездной зоны на ул. Береговая | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх | 0,00000 | 1 000,99989 | 299,00011 | 0,00000 | 1 300,00000 |
| 6.1.2 | **Объект 2** Благоустройство площадки для уличных видов спорта рядом с МБОУ СОШ № 6 | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх | 0,00000 | 860,85990 | 257,14010 | 0,00000 | 1 118,00000 |
| 6.1.3 | **Объект 3** Ремонт пешеходной дорожки от ул. Красных Фортов, 17 до пр-та Героев, 54 | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх | 0,00000 | 378,83996 | 113,16004 | 0,00000 | 492,00000 |
| 6.1.4 | **Объект 4** Строительство пешеходной дорожки с установкой оградительных элементов вдоль проезжей части по ул. Набережная от ж/д переезда до поворота на ул. Набережная, 14 | ОКС | тыс. руб. | ххх | 0,00000 | 910,50025 | 271,96775 | 0,00000 | 1 182,46800 |
| **7** | **Инициативный проект "Я планирую бюджет"** | ОВБДХ | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 6 765,51325 | 0,00000 | 6 765,51325 |
| 7.1 | **Проект 1** "80 км для пешеходов" | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 3 000,00000 |  | 3 000,00000 |
| 7.3 | **Проект 3** "Таллиннский сквер" | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 3 265,51325 |  | 3 265,51325 |
| 7.4 | **Проект 4** "Солнечная галактика".  Озеленение Таллиннского сквера | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 500,00000 |  | 500,00000 |
| **8** | **Проект "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа"** | КАГиЗ | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 8 212,10920 | 0,00000 | 8 212,10920 |
| 8.1 | **Мероприятие 1** Выполнение проектно- изыскательских работ | КАГиЗ | тыс. руб. | ххх |  |  | 8 212,10920 |  | 8 212,10920 |
| **9** | **Проект "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства"** | ОЖКХ | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 1 376,18030 | 0,00000 | 1 376,18030 |
| 9.1 | Мероприятие 1 Капитальный ремонт сетей коммунального хозяйства | ОЖКХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 1 376,18030 |  | 1 376,18030 |
| **10** | **Проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры"** | ОЖКХ | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 36 071,22000 | 0,00000 | 36 071,22000 |
| 10.1 | **Мероприятие 1** Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями в рамках концессионного соглашения по водоснабжению и водопотреблению | ОЖКХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 36 071,22000 |  | 36 071,22000 |
| **11** | **Проект "Организация мероприятий по охране окружающей среды"** | ОКС,  ОПиЭБ | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 237,49891 | 0,00000 | 237,49891 |
| 11.1 | **Мероприятие 1** Охрана и защита зон зеленых насаждений (строительство) | ОКС,  ОПиЭБ | тыс. руб. | ххх |  |  | 237,49891 |  | 237,49891 |
| **12** | **Проект "Строительство объектов городского хозяйства"** | ОКС | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 126 787,08926 | 0,00000 | 126 787,08926 |
| 12.1 | **Основное мероприятие 1** Строительство объектов коммунального хозяйства | ОКС | тыс. руб. | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 14 131,19852 | 0,00000 | 14 131,19852 |
| 12.1.1 | ***Мероприятие 1*** Выполнение работ по проведению изысканий и разработке проектно-сметной документации по организации и очистке ливневых стоков с территории города Сосновый Бор на выпусках в водные объекты №1,2, в г. Сосновый Бор Ленинградской области | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 1 000,00000 |  | 1 000,00000 |
| 12.1.2 | ***Мероприятие 2***Разработка документации по инженерной подготовке на объекте: организация и очистка ливневых стоков в г. Сосновый Бор на выпусках вводные объекты №5,6 ( р. Коваши) | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 750,00000 |  | 750,00000 |
| 12.1.3 | ***Мероприятие 3*** Выполнение работ по благоустройству площадок накопления твердых коммунальных отходов ПТКО и временных противопожарных водоемов с временной разворотной площадкой в дер. Ракопежи по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 1 465,90100 |  | 1 465,90100 |
| 12.1.4 | ***Мероприятие 4*** Выполнение работ по установке бортового камня и устройству подъездных путей на площадках накопления твердых коммунальных отходов ПТКО по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 599,01120 |  | 599,01120 |
| 12.1.5 | ***Мероприятие 5*** Проектирование газоснабжения жилой застройки по ул. Марьясова | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 2 479,83777 |  | 2 479,83777 |
| 12.1.6 | ***Мероприятие 6*** Проектирование очистных сооружений фекальных и ливневых вод в г. Сосновый Бор (5,6 выпуска) | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 6 983,83662 |  | 6 983,83662 |
| 12.1.7 | ***Мероприятие 7***Обследование конструкций здания «Цех решёток» на предмет пригодности к эксплуатации в соответствии с его назначением по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Устьинская, зд. №6/1 | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 250,00000 |  | 250,00000 |
| 12.1.8 | ***Мероприятие 8*** Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Смольненская, д.14 | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 10,76033 |  | 10,76033 |
| 12.1.9 | ***Мероприятие 9***Газоснабжение жилого дома муниципальной собственности | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 298,08800 |  | 298,08800 |
| 12.1. 10 | ***Мероприятие 10*** Проведение дополнительных строительных работ в здании "Цех решеток" в городе Сосновый Бор Ленинградской области | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 293,76360 |  | 293,76360 |
| 12.2 | **Основное мероприятие 2** Строительство объектов благоустройства | ОКС | тыс. руб. | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 109 199,39051 | 0,00000 | 109 199,39051 |
| 12.2.1 | ***Мероприятие 1*** Выполнение работ по корректировке рабочей документации по объекту "Благоустройство площадки для дрессировки собак" в районе реки Коваши, вблизи храма г. Сосновый Бор Ленинградская область. | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 199,50000 |  | 199,50000 |
| 12.2.2 | ***Мероприятие 2*** Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на обустройство дополнительных парковочных мест у дома №12 по ул. Комсомольская в г. Сосновый Бор, Ленинградской области | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 149,00000 |  | 149,00000 |
| 12.2.3 | ***Мероприятие 3*** Проектирование новых мест захоронения для строительства городского кладбища «Воронка-3» | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 3 820,91079 |  | 3 820,91079 |
| 12.2.4 | ***Мероприятие 4*** Выполнение работ по переустройству действующего глубинного дренажа городского кладбища «Воронка-2» | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 2 735,29138 |  | 2 735,29138 |
| 12.2.5 | ***Мероприятие 5*** Строительство городского кладбища Воронка-2 | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 34 295,36300 |  | 34 295,36300 |
| 12.2.6 | ***Мероприятие 6*** Строительство городского кладбища Воронка-3 | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 43 716,99100 |  |  |
| 12.2.7 | ***Мероприятие 7*** Разработка проектной документации на реконструкцию пешеходного моста через реку Коваши к улице Мира в г. Сосновый Бор, Ленинградской области | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 4 000,00000 |  | 4 000,00000 |
| 12.2.8 | ***Мероприятие 8*** Технологическое присоединение для электроснабжения Система наружного освещения и система наружного электроснабжения расположенного по адресу, 188540, Ленинградская обл., Сосновый Бор г, «Сквер у Дворца Культуры «Строитель» и детско-юношеской спортивной школы» | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 103,36850 |  | 103,36850 |
| 12.2.9 | ***Мероприятие 9*** Технологическое присоединение для электроснабжения системы видеонаблюдения сквера ул. Космонавтов, расположенного по адресу, 188540, Ленинградская обл., Сосновый Бор г, сквер по ул. Космонавтов вдоль д.5 и д.29 по пр. Героев | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 87,03008 |  | 87,03008 |
| 12.2. 10 | ***Мероприятие 10*** Разработка рабочей документации по объектам: «Благоустройство улицы Соколова 4-й этап», г. Сосновый Бор Ленинградская область | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 1 217,26109 |  | 1 217,26109 |
| 12.2. 11 | ***Мероприятие 11*** Проектирование для строительства пешеходной дорожки по ул. Набережная от ж/д переезда до поворота на ул. Набережная, д.14 | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 160,00000 |  | 160,00000 |
| 12.2. 12 | ***Мероприятие 12*** Проектирование благоустройства въездной зоны в г. Сосновый Бор на ул. Береговая (Ручьи) | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 226,66667 |  | 226,66667 |
| 12.2. 13 | ***Мероприятие 13*** Проектирование подпорных стенок на городском пляже | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 70,50000 |  | 70,50000 |
| 12.2. 14 | ***Мероприятие 14*** Строительство подпорных стенок на городском пляже | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 510,73019 |  | 510,73019 |
| 12.2. 15 | ***Мероприятие 15*** Проектирование освещения по ул. Науки, в г. Сосновый Бор, Ленинградской области | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 199,00000 |  | 199,00000 |
| 12.2. 16 | ***Мероприятие 16*** Проектирование освещения района Старое Калище ул. Урожайная, в г. Сосновый Бор, Ленинградской области | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 320,00000 |  | 320,00000 |
| 12.2. 17 | ***Мероприятие 17*** Корректировка проекта на строительство линии наружного освещения 8 мкр | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 200,00000 |  | 200,00000 |
| 12.2. 18 | ***Мероприятие 18*** Корректировка проекта на строительство линии наружного освещения 9 мкр | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 300,00000 |  | 300,00000 |
| 12.2. 19 | ***Мероприятие 19*** Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: "Благоустройство городской общественной территории 10 Б микрорайона по ул. Молодёжная д. 12,16,18 в г. Сосновый Бор, Ленинградской области" | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 541,40000 |  | 541,40000 |
| 12.2. 20 | ***Мероприятие 20*** Берегоукрепление карьеров. Благоустройство примыкающей территории к а/д поворот на садоводства (Н. Калище-Северное) | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 14 410,56123 |  | 14 410,56123 |
| 12.2. 21 | ***Мероприятие 21*** Корректировка проекта благоустройства общественной территории в районе сквера «Первостроителей» | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 207,30000 |  | 207,30000 |
| 12.2. 22 | ***Мероприятие 22*** Проектирование расширения внутридворовой территории ул.50 Лет Октября, д.8,10,12 | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 222,00000 |  | 222,00000 |
| 12.2. 23 | ***Мероприятие 23*** Проектирование расширения внутридворовой парковки по ул. Солнечная 9-13 | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 223,33400 |  | 223,33400 |
| 12.2. 24 | ***Мероприятие 24*** Проектирование парковок расширение на ул. Молодежная 42,48 | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 222,00000 |  | 222,00000 |
| 12.2. 25 | ***Мероприятие 25*** Проведение изысканий, разработке проектной и сметной документации на обустройство парковочных мест по ул. Молодежная, д.62 в г. Сосновый Бор Ленинградской области | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 223,33400 |  | 223,33400 |
| 12.2. 26 | ***Мероприятие 26*** Проведение независимой строительной экспертизы объекта: «Благоустройство городского сквера по ул. Космонавтов (1 этап) в г. Сосновый Бор Ленинградской области» | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 130,00000 |  | 130,00000 |
| 12.2. 27 | ***Мероприятие 27*** Изготовление и установка памятной доски и информационных стендов на объектах благоустройства: бульвар имени героя Советского Союза В.К. Булыгина и сквер у Дворца Культуры «Строитель» и детско-юношеской спортивной школы» в г. Сосновый Бор, Ленинградской области | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 451,20000 |  | 451,20000 |
| 12.2. 28 | ***Мероприятие 28*** Устройство защитных футляров кабельных линий 10 кВ при проведении благоустройства общественной территории "Бульвар имени героя Советского Союза В.К. Булыгина" в г. Сосновый Бор Ленинградской области" | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 256,64858 |  | 256,64858 |
| 12.3 | **Основное мероприятие 3** Строительство автомобильных дорог | ОКС | тыс. руб. | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 2 012,00000 | 0,00000 | 2 012,00000 |
| 12.3.1 | ***Мероприятие 1*** Выполнение работ по подготовке технического плана по объекту: «Строительство улицы Солнечная. Этап 3 строительства внутриквартальных проездов с канализационными и водопроводными сетями квартала малоэтажной застройки в районе ГК «Искра» по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор» | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 177,63334 |  | 177,63334 |
| 12.3.2 | ***Мероприятие 2*** Компенсация авторский надзор ул. Солнечная | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 124,30498 |  | 124,30498 |
| 12.3.3 | ***Мероприятие 3*** Проектирование для строительства внутриквартальных проездов по периметру дороги и въезд в квартал по ул. Марьясова у ГМ Лента, ул. Науки | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 995,00000 |  | 995,00000 |
| 12.3.4 | ***Мероприятие 4*** Оказание услуг связанных с необходимостью реконструкции (переустройства) линий электропередач, попадающих в границы проведения ПИР и разработки ПСД на строительство внутриквартальных проездов по периметру дороги и въезд в квартал по ул. Марьясова у ГМ "Лента", ул. Науки, водоотведения, газоснабжения и наружного освещения жилой застройки по г. Сосновый Бор Ленинградской области | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 139,72882 |  | 139,72882 |
| 12.3.5 | ***Мероприятие 5*** Заключение договоров на выполнение строительного контроля и авторского надзора по строительству дорог, лабораторные испытания | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 575,33286 |  | 575,33286 |
| 12.4 | **Основное мероприятие 4** Комплекс проектных мероприятий направленных на достижение основных целей | ОКС | тыс. руб. | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 1 444,50023 | 0,00000 | 1 444,50023 |
| 12.4.1 | ***Мероприятие 1*** Выполнение работ по установке стационарного пандуса для МГН на входной группе в МКД по адресу Красных Фортов, д.13 в г. Сосновый Бор, Ленинградской области | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 576,14500 |  | 576,14500 |
| 12.4.2 | ***Мероприятие 2*** Оформление документации при вводе объектов в эксплуатацию (исполнительная съемка, паспорта БТИ, услуги по присоединению энергопринимающих устройств) | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  | 868,35523 |  | 868,35523 |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | |
|  | **Комплекс процессных мероприятий в целом по МП "Городское хозяйство"** | **ххх** | **ххх** | **ххх** | **0,00000** | **2 539,00000** | **432 085,22906** | **0,00000** | **434 624,22906** |
| **1** | **Комплекс процессных мероприятий, направленных на обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования Сосновоборского городского округа** | ОВБДХ | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 238 792,70130 | 0,00000 | 238 792,70130 |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1** Обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 146 812,46448 | 0,00000 | 146 812,46448 |
| 1.1.1 | ***Мероприятие 1*** Расходы на содержание мест массового отдыха (пляж) | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх |  |  |  |  | 0,00000 |
| 1.1.2 | ***Мероприятие 2*** Средства субсидий на выполнение муниципального задания СМБУ "Спецавтотранс" | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 146 812,46448 |  | 146 812,46448 |
| 1.2 | **Основное мероприятие 2** Ремонт улично-дорожной сети | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 44 096,38923 | 0,00000 | 44 096,38923 |
| 1.2.1 | ***Мероприятие 1*** Текущий и аварийный ремонт улично-дорожной сети | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 22 543,57901 |  | 22 543,57901 |
| 1.2.2 | ***Мероприятие 2*** Ремонт плиточных тротуаров | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 3 200,00000 |  | 3 200,00000 |
| 1.2.3 | ***Мероприятие 3*** Содержание, обслуживание и текущий ремонт автомобильных мостов | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх |  |  |  |  | 0,00000 |
| 1.2.4 | ***Мероприятие 4*** Проведение экспертизы проектно-сметной документации | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх |  |  |  |  | 0,00000 |
| 1.2.5 | ***Мероприятие 5*** Средства субсидий на выполнение муниципального задания СМБУ "Спецавтотранс" | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 18 352,81022 |  | 18 352,81022 |
| 1.3 | **Основное мероприятие 3** Обеспечение безопасности дорожного движения | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 47 883,84759 | 0,00000 | 47 883,84759 |
| 1.3.1 | ***Мероприятие 1*** Содержание и ремонт средств организации дорожного движения | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 10 469,33995 |  | 10 469,33995 |
| 1.3.2 | ***Мероприятие 2*** Освещение города | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 17 531,62101 |  | 17 531,62101 |
| 1.3.3 | ***Мероприятие 3*** Освещение промзоны | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 1 010,72884 |  | 1 010,72884 |
| 1.3.4 | ***Мероприятие 4*** Средства субсидий на выполнение муниципального задания СМБУ "Спецавтотранс" | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 18 872,15779 |  | 18 872,15779 |
| **2** | **Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт (строительство) объектов благоустройства Сосновоборского городского округа"** | ОВБДХ | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 22 401,56136 | 0,00000 | 22 401,56136 |
| 2.1 | **Основное мероприятие 1** Содержание и ремонт (строительство) объектов благоустройства | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 22 401,56136 | 0,00000 | 22 401,56136 |
| 2.1.1 | ***Мероприятие 1***  Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств, используемых для выполнения муниципального задания СМБУ "Спецавтотранс" | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 3 197,39370 |  | 3 197,39370 |
| 2.1.2 | ***Мероприятие 2*** Содержание и ремонт детских, спортивных площадок, малых форм | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 7 212,09833 |  | 7 212,09833 |
| 2.1.3 | ***Мероприятие 3*** Содержание общественных туалетов | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 1 914,36400 |  | 1 914,36400 |
| 2.1.4 | ***Мероприятие 4*** Содержание, обслуживание и текущий ремонт пешеходных мостов | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх |  |  |  |  | 0,00000 |
| 2.1.5 | ***Мероприятие 5*** Охрана общественных территорий | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 1 795,80000 |  | 1 795,80000 |
| 2.1.6 | ***Мероприятие 6*** Средства субсидий на выполнение муниципального задания СМБУ "Спецавтотранс" | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 1 221,90533 |  | 1 221,90533 |
| 2.1.7 | ***Мероприятие 7*** Средства субсидий на иные цели СМБУ "Спецавтотранс" | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 7 060,00000 |  | 7 060,00000 |
| **3** | **Комплекс процессных мероприятий, по обращению с отходами** | ОВБДХ | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 20 848,06709 | 0,00000 | 20 848,06709 |
| 3.1 | **Основное мероприятие 1** Обращение с отходами | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 20 848,06709 | 0,00000 | 20 848,06709 |
| 3.1.1 | ***Мероприятие 1*** Вывоз и размещение ТБО с территорий кладбищ, мемориалов, мест массового отдыха | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 2 614,73652 |  | 2 614,73652 |
| 3.1.2 | ***Мероприятие 2*** Вывоз и размещение крупногабаритных отходов, растительных остатков | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 4 661,26933 |  | 4 661,26933 |
| 3.1.3 | ***Мероприятие 3***  Охрана общественных территорий (свалка "Смолокурка") | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 175,20000 |  | 175,20000 |
| 3.1.4 | ***Мероприятие 4*** Санитарная обработка мест (площадок) для накопления ТКО | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 350,00000 |  | 350,00000 |
| 3.1.5 | ***Мероприятие 5*** Приобретение мусорных контейнеров | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх |  |  |  |  | 0,00000 |
| 3.1.6 | ***Мероприятие 6*** Средства субсидий на иные цели СМБУ "Спецавтотранс" | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 13 046,86124 |  | 13 046,86124 |
| **4** | **Комплекс процессных мероприятий направленных на содержание системы дренажно-ливневой канализации** | ОВБДХ | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 16 141,79785 | 0,00000 | 16 141,79785 |
| 4.1 | **Основное мероприятие 1** Содержание системы дренажно-ливневой канализации | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 15 417,38185 |  | 15 417,38185 |
| 4.2 | **Основное мероприятие 2** Капитальный ремонт системы дренажно-ливневой канализации | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 724,41600 |  | 724,41600 |
| **5** | **Комплекс процессных мероприятий, направленных на содержание и уход за зелеными насаждениями** | ОВБДХ | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 44 644,56437 | 0,00000 | 44 644,56437 |
| 5.1 | **Основное мероприятие 1** Содержание и уход за зелеными насаждениями | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 44 644,56437 | 0,00000 | 44 644,56437 |
| 5.1.1 | ***Мероприятие 1*** Проведение комплекса работ по борьбе с борщевиком Сосновского | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 385,00000 |  | 385,00000 |
| 5.1.2 | ***Мероприятие 2*** Акарицидная обработка территорий города | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх |  |  |  |  | 0,00000 |
| 5.1.3 | ***Мероприятие 3*** Текущий ремонт зеленых насаждений | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 626,88675 |  | 626,88675 |
| 5.1.4 | ***Мероприятие 4*** Средства субсидий на иные цели СМБУ "Спецавтотранс" | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 43 632,67762 |  | 43 632,67762 |
| **6** | **Комплекс процессных мероприятий "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа"** | КАГиЗ | ххх | ххх | 0,00000 | 2 539,00000 | 15 035,72013 | 0,00000 | 17 574,72013 |
| 6.1 | **Основное мероприятие 1** Выполнение кадастровых работ. Постановка на государственный учет земельных участков | КАГиЗ | тыс. руб. | ххх |  |  | 726,93346 |  | 726,93346 |
| 6.2 | **Основное мероприятие 2** Выполнение комплексных кадастровых работ. Постановка на государственный кадастровый учет объектов | КАГиЗ | тыс. руб. | ххх |  | 2 539,00000 | 42,45262 |  | 2 581,45262 |
| 6.3 | **Основное мероприятие 3** Эксплуатация и развитие ГИСОГД (обеспечение деятельности МКУ "ЦИОГД") | КАГиЗ | тыс. руб. | ххх |  |  | 14 266,33405 |  | 14 266,33405 |
| **7** | **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры"** | ОЖКХ, ОВБДХ | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 57 003,42391 | 0,00000 | 57 003,42391 |
| 7.1 | **Основное мероприятие 1** Субсидии на частичное возмещение затрат по вывозу смесей механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных вод | ОЖКХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 8 447,55614 |  | 8 447,55614 |
| 7.2 | **Основное мероприятие 2** Оплата доли муниципального имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов и установки общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов | ОЖКХ | тыс. руб. | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 9 390,57556 | 0,00000 | 9 390,57556 |
| 7.2.1 | ***Мероприятие 1*** Оплата доли муниципального имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов | ОЖКХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 8 728,79252 |  | 8 728,79252 |
| 7.2.2 | ***Мероприятие 2*** Оплата доли муниципального имущества в части обязательств по содержанию общего имущества | ОЖКХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 661,78304 |  | 661,78304 |
| 7.3 | **Основное мероприятие 3** Доставка питьевой воды в бывшие деревни | ОЖКХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 2 040,48000 |  | 2 040,48000 |
| 7.4 | **Основное мероприятие 4** Разработка схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, программы комплексного развития системы коммунального хозяйства | ОЖКХ | тыс. руб. | ххх |  |  |  |  | 0,00000 |
| 7.5 | **Основное мероприятие 5** Субсидия на частичное возмещение затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт распределительных газопроводов | ОЖКХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 2 245,39545 |  | 2 245,39545 |
| 7.6 | **Основное мероприятие 6** Проведение обучения правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | ОЖКХ | тыс. руб. | ххх |  |  |  |  | 0,00000 |
| 7.7 | **Основное мероприятие 7** Приобретение коммунальной спецтехники и оборудования | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 34 879,41676 |  | 34 879,41676 |
| **8** | **Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства"** | ОЖКХ | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 2 353,24804 | 0,00000 | 2 353,24804 |
| 8.1 | **Основное мероприятие 1** Замена приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях | ОЖКХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 426,00000 |  | 426,00000 |
| 8.2 | **Основное мероприятие 2** Содержание бесхозяйных объектов | ОЖКХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 1 927,24804 |  | 1 927,24804 |
| **9** | **Комплекс процессных мероприятий "Организация мероприятий по охране окружающей среды"** | ОПиЭБ | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 | 675,00000 |
| 9.1 | **Основное мероприятие 1** Организация санитарно-оздоровительных мероприятий зеленых насаждений | ОПиЭБ | тыс. руб. | ххх |  |  | 675,00000 |  | 675,00000 |
| **10** | **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение гарантий погребения"** | ОЭР | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 1 198,74900 | 0,00000 | 1 198,74900 |
| 10.1 | **Основное мероприятие 1** Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специализированная служба" | ОЭР | тыс. руб. | ххх |  |  | 1 198,74900 |  | 1 198,74900 |
| **11** | **Комплекс процессных мероприятий "Организация пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, организация ритуальных услуг и содержания мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа"** | ОЭР | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 12 990,39601 | 0,00000 | 12 990,39601 |
| 11.1 | **Основное мероприятие 1** Субсидии на частичное возмещение недополученных доходов от предоставления льготных проездных билетов | ОЭР | тыс. руб. | ххх |  |  | 565,23900 |  | 565,23900 |
| 11.2 | **Основное мероприятие 2** Осуществление мероприятий по перевозке пассажиров транспортом общего пользования. | ОЭР | тыс. руб. | ххх |  |  | 7 652,11617 |  | 7 652,11617 |
| 11.3 | **Основное мероприятие 3** Доставка тел умерших из внебольничных мест | ОЭР | тыс. руб. | ххх |  |  | 0,00001 |  | 0,00001 |
| 11.4 | **Основное мероприятие 4** Мероприятия по уборке общественных кладбищ и мемориалов | ОЭР | тыс. руб. | ххх |  |  | 700,00000 |  | 700,00000 |
| 11.5 | **Основное мероприятие 5** Мероприятия по охране общественных кладбищ | ОЭР | тыс. руб. | ххх |  |  | 3 820,04083 |  | 3 820,04083 |
| 11.6 | **Основное мероприятие 6** Оказание информационных услуг | ОЭР | тыс. руб. | ххх |  |  | 253,00000 |  | 253,00000 |