Информация о результатах контрольных мероприятий, проведенных Комитетом финансов муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области за 9 месяцев 2013 года

| Проверяемое учреждение | Цель проверки | Результаты |
| --- | --- | --- |
| Комитет образования Сосновоборского городского округа | Проверка исполнения ДМЦП «Информатизация системы образования Сосновоборского городского округа на 2011-2015 годы» | В ходе проверки выявлено: финансовых нарушений нет. Рекомендовано: оплату выполненных работ производить в сроки, определенные муниципальными контрактами, не допускать просрочки оплаты со стороны заказчика; принимать к оплате полностью заполненные документы. |
| Проверка численности в общественных организациях: общественной организации ветеранов войны и труда; общественной организации Всероссийского общества инвалидов; общероссийской общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль»; общероссийская общественная организация инвалидов всероссийского общества слепых, по состоянию на 01.01.2012, 01.01.2013 годов. | Внеплановая проверка численности членов в общественных организациях, получающих субсидии из бюджета Сосновоборского городского округа | В ходе проверки выявлено: численность отличается от численности, представленной общественными организациями в заявках на оказание финансовой помощи на 2013 год из местного бюджета. Рекомендовано: общественной организации ветеранов войны и труда сделать перерегистрацию своих членов организации. |
| Комитет социальной защиты населения | Проверка ДМЦП «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Сосновоборском городском округе на 2011-2013 годы» | В ходе проверки выявлено: неполная информация в отчетах о реализации ДМЦП, отсутствие контроля над ходом реализации программы. Рекомендовано: соблюдать нормативно-правовые акты Сосновоборского городского округа, соблюдать сроки оплаты по муниципальным контрактам. |
| Информационно-аналитический отдел | Проверка ДМЦП «Электронный муниципалитет 2012-2013 годы» | В ходе проверки выявлено: нарушение порядка и сроков ДМЦП, сроков оплаты по муниципальному контракту. Рекомендовано: соблюдать нормативно-правовые акты Сосновоборского городского округа, соблюдать условия заключенных договоров на реализацию программы по ДМЦП. |
| Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике | Проверка исполнения ДМЦП «Капитальный ремонт объектов недвижимости учреждений спорта в Сосновоборском городском округе на 2011-2013 годы» | В ходе проверки выявлено: нарушение порядка и сроков ДМЦП, неполная информация в отчетах о реализации ДМЦП, отсутствие контроля над ходом реализации программы, невыставление неустойки подрядчику по муниципальному контракту. Рекомендовано: соблюдать нормативно-правовые акты Сосновоборского городского округа, соблюдать условия заключенных договоров. Представить объяснения о мерах принятых по неисполнению муниципального контракта. |
| Отдел внешнего благоустройства и дорожного хозяйства комитета по управлению ЖКХ | Проверка ДМЦП «Капитальный ремонт улично-дорожной сети и внутриквартальных проездов Сосновоборского городского округа на 2011-2013 годы» | В ходе проверки было выявлено: нарушение федерального законодательства в части присвоения идентификационных номеров автомобильных дорог местного значения, нет порядка содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения, нарушение порядка внесения изменений в ДМЦП, нарушение ведомственных строительных норм в части приемки работ по автомобильным дорогам, нарушение СНип 3.06.03.85 и СНиП III-10-75 по строительству автомобильных дорог. Рекомендовано: присвоить автомобильным дорогам Сосновоборского городского округа идентификационные номера, разработать порядок содержания и ремонта автомобильных дорог Сосновоборского городского округа, соблюдать установленные сроки внесения изменений по объемам и составу мероприятий ДМЦП, составлять акты освидетельствования скрытых работ на все виды работ или конструктивных элементах, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах, принимать акты освидетельствования скрытых работ только по фактически проведенным работам в соответствующие периоды, требовать от подрядчика предоставления паспортов на весь объем применяемых материалов в ходе проведения капитального ремонта, осуществлять контроль за выполнением подрядчиком условий, установленных СНиП . |