

 **администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

 **СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

###  постановление

 от 16/03/2021 № 496

О внесении изменений в постановление администрации

Сосновоборского городского округа от 02.10.2019 № 2079

«Об утверждении краткосрочного плана реализации

в 2020 – 2022 годах региональной программы

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории

Ленинградской области, на 2014-2043 гг.»

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 9 областного закона Ленинградской области от 29 ноября 2013 года № 82 – оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», пункта 5 постановления Правительства Ленинградской области от 27 марта 2018 года № 105 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области», постановления Правительства Ленинградской области от 29.12.2020 № 887 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345 «О Краткосрочном плане реализации в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы» в целях реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014 - 2043 годы (утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2013 года № 508), администрация Сосновоборского городского округа **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести изменение в постановление администрации Сосновоборского городского округа от 02.10.2019 № 2079 «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2020 – 2022 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 гг.»:

1.1. Утвердить перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2020-2022 годах в новой редакции (Приложение № 1).

1.2. Утвердить перечень многоквартирных домов расположенных на территории Сосновоборского городского округа, которые подлежат капитальному ремонту в 2020 году в новой редакции (Приложение № 2).

1.3. Утвердить перечень многоквартирных домов расположенных на территории Сосновоборского городского округа, которые подлежат капитальному ремонту в 2021 году в новой редакции (Приложение № 3).

1.4. Утвердить перечень многоквартирных домов расположенных на территории Сосновоборского городского округа, которые подлежат капитальному ремонту в 2022 году в новой редакции (Приложение № 4).

1.5. Утвердить перечень многоквартирных домов, в которых будет проводиться капитальный ремонт лифтового оборудования в 2020-2022 годах (Приложение № 5).

1.6. Утвердить перечень многоквартирных домов, в которых будет проводиться капитальный ремонт лифтового оборудования в 2020 году в новой редакции (Приложение № 6).

1.7. Утвердить перечень многоквартирных домов, в которых будет проводиться капитальный ремонт лифтового оборудования в 2021 году (Приложение № 7).

1.8. Утвердить перечень многоквартирных домов, в которых будет проводиться капитальный ремонт лифтового оборудования в 2022 году (Приложение № 8).

1.9. Утвердить перечень многоквартирных домов, лифтовое оборудование которых подлежит капитальному ремонту в 2020 году с учетом мер государственной поддержки (Приложение №9).

1.10. Утвердить перечень многоквартирных домов, фасады которых подлежат капитальному ремонту в 2021 году, с учетом мер государственной поддержки (Приложение № 10).

1.11. Утвердить перечень домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2020-2022 годах, за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах (Приложение № 11).

1.12. Утвердить перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2021 году, за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах (Приложение № 12).

2. Общему отделу администрации (Смолкина М.С.) обнародовать настоящее постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».

3. Отделу по связям с общественностью (пресс–центр) комитета по общественной безопасности и информации (Никитина В.Г.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному комплексу Иванова А.В.

Глава Сосновоборского городского округа М.В. Воронков

Исполнитель:

Синельникова Н.М. ЯЕ

СОГЛАСОВАНО:

Рассылка:

общий отдел, отдел ЖКХ,

пресс-центр администрации

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 16/03/2021 № 496

 (Приложение №1)

|  |
| --- |
| **Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2020-2022 годах, за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора** |
| № п\п  | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |
| кв.м | чел. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  просп. Героев, д. 8 | 1974 |   | кирпич | 12 | 3 983,30 | 169 | 1 674 074,60 | 30.12.2022 | РО |
| 2 |  просп. Героев, д. 11 | 1984 |   | кирпич | 10 | 2 046,80 | 87 | 17 862 116,40 | 30.12.2022 | РО |
| 3 |  просп. Героев, д. 12 | 1974 |   | кирпич | 5 | 1 367,70 | 58 | 221 099,75 | 30.12.2022 | РО |
| 4 |  просп. Героев, д. 14 | 1974 |   | кирпич | 5 | 11 019,50 | 496 | 894 905,16 | 30.12.2022 | РО |
| 5 |  просп. Героев, д. 22 | 1975 |   | кирпич | 5 | 6 677,50 | 304 | 616 252,63 | 30.12.2022 | РО |
| 6 |  просп. Героев, д. 23 | 1984 |   | кирпич | 10 | 2 006,50 | 88 | 16 907 324,38 | 30.12.2022 | РО |
| 7 |  просп. Героев, д. 24 | 1975 |   | кирпич | 5 | 1 389,10 | 68 | 222 304,86 | 30.12.2022 | РО |
| 8 |  просп. Героев, д. 26 | 1975 |   | кирпич | 5 | 1 379,02 | 65 | 217 516,11 | 30.12.2022 | РО |
| 9 |  просп. Героев, д. 28 | 1976 |   | кирпич | 9 | 1 928,7 | 73 | 326 719,16 | 30.12.2022 | РО |
| 10 |  просп. Героев, д. 30 | 1975 |   | кирпич | 9 | 1 924,5 | 76 | 321 021,30 | 30.12.2022 | РО |
| 11 |  просп. Героев, д. 32 | 1975 |   | кирпич | 9 | 1 949,2 | 67 | 321 544,94 | 30.12.2022 | РО |
| 12 |  просп. Героев, д. 34 | 1976 |   | кирпич | 9 | 1 889,5 | 83 | 321 919,01 | 30.12.2022 | РО |
| 13 |  просп. Героев, д. 38 | 1976 |   | кирпич | 5 | 1 356,7 | 57 | 217 516,11 | 30.12.2022 | РО |
| 14 |  просп. Героев, д. 4 | 1976 |   | кирпич | 12 | 3 931,20 | 165 | 481 965,16 | 30.12.2022 | РО |
| 15 |  просп. Героев, д. 40 | 1976 |   | кирпич | 5 | 2 749,9 | 132 | 310 231,15 | 30.12.2022 | РО |
| 16 |  просп. Героев, д. 42 | 1977 |   | кирпич | 5 | 1 596,2 | 70 | 224 302,83 | 30.12.2022 | РО |
| 17 |  просп. Героев, д. 44 | 1977 |   | кирпич | 5 | 1 356,9 | 55 | 226 808,21 | 30.12.2022 | РО |
| 18 |  просп. Героев, д. 50 | 1977 |   | кирпич | 12 | 4 489,0 | 180 | 562 989,48 | 30.12.2022 | РО |
| 19 |  просп. Героев, д. 52 | 1977 |   | кирпич | 5 | 2 724,9 | 101 | 223 319,70 | 30.12.2022 | РО |
| 20 |  просп. Героев, д. 54 | 1977 |   | кирпич | 9 | 1 954,4 | 77 | 323 340,35 | 30.12.2022 | РО |
| 21 |  просп. Героев, д. 56 | 1973 |   | блочный | 5 | 4 437,1 | 203 | 443 920,30 | 30.12.2022 | РО |
| 22 |  просп. Героев, д. 58 | 1977 |   | кирпич | 9 | 1 913,0 | 77 | 322 779,29 | 30.12.2022 | РО |
| 23 |  просп. Героев, д. 6 | 1976 |   | кирпич | 12 | 4 001,30 | 157 | 512 388,84 | 30.12.2022 | РО |
| 24 |  просп. Героев, д. 60 | 1973 |   | блочный | 5 | 4 341,3 | 211 | 431 504,37 | 30.12.2022 | РО |
| 25 |  просп. Героев, д. 61 | 1987 |   | кирпич | 9 | 4 732,6 | 230 | 533 338,26 | 30.12.2022 | РО |
| 26 |  просп. Героев, д. 62 | 1977 |   | кирпич | 9 | 1 953,7 | 76 | 339 361,68 | 30.12.2022 | РО |
| 27 |  просп. Героев, д. 63 | 1986 |   | кирпич | 9 | 4 732,4 | 244 | 528 824,86 | 30.12.2022 | РО |
| 28 |  ул. 50 лет Октября, д. 10 | 1968 |   | кирпич | 5 | 2 491,0 | 73 | 8 374 414,99 | 30.12.2022 | РО |
| 29 |  ул. 50 лет Октября, д. 12 | 1968 |   | кирпич | 5 | 2 853,0 | 85 | 7 703 665,80 | 30.12.2022 | РО |
| 30 |  ул. 50 лет Октября, д. 14 | 1969 |   | кирпич | 5 | 3185,7 | 132 | 16 408 622,98 | 30.12.2022 | РО |
| 31 |  ул. 50 лет Октября, д. 15 | 1970 |   | кирпич | 9 | 5682 | 248 | 23 088 640,60 | 30.12.2022 | РО |
| 32 |  ул. 50 лет Октября, д. 17 | 1971 |   | кирпич | 9 | 5546,8 | 247 | 523 501,03 | 30.12.2022 | РО |
| 33 |  ул. 50 лет Октября, д. 19 | 1971 |   | кирпич | 9 | 5596,2 | 268 | 258 347,42 | 30.12.2022 | РО |
| 34 |  ул. 50 лет Октября, д. 6 | 1969 |   | кирпич | 5 | 2 646,3 | 95 | 169 930,51 | 30.12.2022 | РО |
| 35 |  ул. 50 лет Октября, д. 8 | 1968 |   | кирпич | 5 | 3 185,7 | 132 | 6 136 018,58 | 30.12.2022 | РО |
| 36 |  ул. Высотная, д. 1 | 1967 |   | кирпич | 9 | 2 050,2 | 23 | 339 573,65 | 30.12.2022 | РО |
| 37 |  ул. Высотная, д. 2 | 1969 |   | кирпич | 5 | 2 575,6 | 105 | 163 189,16 | 30.12.2022 | РО |
| 38 |  ул. Высотная, д. 3 | 1968 |   | кирпич | 9 | 1 951,7 | 81 | 3 018 298,83 | 30.12.2022 | РО |
| 39 |  ул. Высотная, д. 4 | 1968 |   | кирпич | 5 | 2 787,6 | 132 | 334 538,57 | 30.12.2022 | РО |
| 40 |  ул. Высотная, д. 5 | 1968 |   | кирпич | 9 | 1 954,6 | 73 | 325 297,82 | 30.12.2022 | РО |
| 41 |  ул. Высотная, д. 7 | 1968 |   | кирпич | 9 | 1 981,3 | 87 | 339 361,68 | 30.12.2022 | РО |
| 42 |  ул. Высотная, д. 9 | 1969 |   | кирпич | 9 | 1 978,3 | 79 | 231 551,82 | 30.12.2022 | РО |
| 43 |  ул. Комсомольская, д. 12 | 1966 |   | кирпич | 5 | 3 069,9 | 136 | 18 830 394,60 | 30.12.2022 | РО |
| 44 |  ул. Комсомольская, д. 13 | 1967 |   | кирпич | 5 | 3 089,6 | 280 | 187 483,24 | 30.12.2022 | РО |
| 45 |  ул. Комсомольская, д. 14 | 1967 |   | кирпич | 5 | 3 226,9 | 146 | 156 716,86 | 30.12.2022 | РО |
| 46 |  ул. Комсомольская, д. 2 | 1962 |   | кирпич | 3 | 1 499,50 | 87 | 1 026 057,06 | 30.12.2022 | РО |
| 47 |  ул. Комсомольская, д. 20 | 1973 |   | кирпич | 12 | 3 826,9 | 137 | 1 588 492,22 | 30.12.2022 | РО |
| 48 |  ул. Комсомольская, д. 21 | 1964 |   | кирпич | 5 | 3 716,1 | 168 | 1 559 595,60 | 30.12.2022 | РО |
| 49 |  ул. Комсомольская, д. 21а | 1964 |   | кирпич | 5 | 3716,1 | 206 | 12 975 975,62 | 30.12.2022 | РО |
| 50 |  ул. Комсомольская, д. 3 | 1961 |   | кирпич | 3 | 1 522,6 | 69 | 418 546,72 | 30.12.2022 | РО |
| 51 |  ул. Комсомольская, д. 4 | 1961 |   | кирпич | 3 | 949,7 | 69 | 6 691 189,33 | 30.12.2022 | РО |
| 52 |  ул. Комсомольская, д. 5 | 1961 |   | кирпич | 3 | 1 517,0 | 70 | 1 003 376,40 | 30.12.2022 | РО |
| 53 |  ул. Комсомольская, д. 6 | 1962 |   | кирпич | 3 | 1 484,6 | 74 | 5 334 300,38 | 30.12.2022 | РО |
| 54 |  ул. Комсомольская, д. 7 | 1961 |   | кирпич | 4 | 2 043,8 | 96 | 860 813,54 | 30.12.2022 | РО |
| 55 |  ул. Комсомольская, д. 8 | 1963 |   | кирпич | 4 | 1 518,8 | 71 | 821 949,06 | 30.12.2022 | РО |
| 56 |  ул. Комсомольская, д. 9 | 1966 |   | кирпич | 5 | 3 299,9 | 109 | 316 637,32 | 30.12.2022 | РО |
| 57 |  ул. Космонавтов, д. 10 | 1972 |   | кирпич | 9 | 2 001,9 | 77 | 341 884,93 | 30.12.2022 | РО |
| 58 |  ул. Космонавтов, д. 12 | 1971 |   | кирпич | 9 | 2005 | 91 | 339 498,83 | 30.12.2022 | РО |
| 59 |  ул. Космонавтов, д. 16 | 1971 |   | кирпич | 9 | 2015,5 | 97 | 356 312,22 | 30.12.2022 | РО |
| 60 |  ул. Космонавтов, д. 18 | 1970 |   | кирпич | 9 | 2011,7 | 56 | 342 616,31 | 30.12.2022 | РО |
| 61 |  ул. Космонавтов, д. 20 | 1971 |   | кирпич | 9 | 1991,6 | 84 | 1 422 241,51 |  |  |
| 62 |  ул. Космонавтов, д. 24 | 1980 |   | кирпич | 9 | 6080,6 | 443 | 130 000,00 | 30.12.2022 | РО |
| 63 |  ул. Космонавтов, д. 26 | 1982 |   | кирпич | 9 | 6148,4 | 333 | 599 005,20 | 30.12.2022 | РО |
| 64 |  ул. Космонавтов, д. 6 | 1967 |   | кирпич | 5 | 3331,7 | 170 | 184 015,12 | 30.12.2022 | РО |
| 65 |  ул. Космонавтов, д. 8 | 1971 |   | кирпич | 9 | 1930 | 81 | 340 352,26 | 30.12.2022 | РО |
| 66 |  ул. Красных Фортов, д. 1 | 1974 |   | кирпич | 5 | 5 544,40 | 226 | 543 802,65 | 30.12.2022 | РО |
| 67 |  ул. Красных Фортов, д. 13 | 1974 |   | кирпич | 9 | 6040,8 | 220 | 12 615 906,00 | 30.12.2022 | РО |
| 68 |  ул. Красных Фортов, д. 15 | 1975 |   | кирпич | 9 | 6 556,4 | 264 | 10 346 443,20 | 30.12.2022 | РО |
| 69 |  ул. Красных Фортов, д. 16 | 1976 |   | кирпич | 5 | 8 181,3 | 380 | 667 850,83 | 30.12.2022 | РО |
| 70 |  ул. Красных Фортов, д. 17 | 1976 |   | кирпич | 5 | 4 122,3 | 184 | 440 923,35 | 30.12.2022 | РО |
| 71 |  ул. Красных Фортов, д. 18 | 1976 |   | кирпич | 5 | 4 091,3 | 188 | 407 211,68 | 30.12.2022 | РО |
| 72 |  ул. Красных Фортов, д. 2 | 1972 |   | кирпич | 5 | 4 657,50 | 196 | 485 179,84 | 30.12.2022 | РО |
| 73 |  ул. Красных Фортов, д. 20 | 1976 |   | кирпич | 5 | 2 725,90 | 110 | 16 221 022,21 | 30.12.2022 | РО |
| 74 |  ул. Красных Фортов, д. 4 | 1972 |   | кирпич | 5 | 3 093,2 | 145 | 2 571 317,05 | 30.12.2022 | РО |
| 75 |  ул. Красных Фортов, д. 5 | 1972 |   | панельный | 5 | 4 314,1 | 256 | 20 170 642,22 | 30.12.2022 | РО |
| 76 |  ул. Красных Фортов, д. 6 | 1972 |   | кирпич | 5 | 1 333,8 | 49 | 233 135,10 | 30.12.2022 | РО |
| 77 |  ул. Красных Фортов, д. 7 | 1972 |   | панельный | 5 | 4 387,6 | 232 | 382 157,84 | 30.12.2022 | РО |
| 78 |  ул. Красных Фортов, д. 8 | 1973 |   | кирпич | 5 | 1 359,9 | 51 | 235 164,77 | 30.12.2022 | РО |
| 79 |  ул. Красных Фортов, д. 9 | 1972 |   | панельный | 5 | 4452,8 | 218 | 382 157,84 | 30.12.2022 | РО |
| 80 |  ул. Ленинградская, д. 1 | 1961 |   | кирпич | 4 | 2 157,40 | 14 | 196 770,36 | 30.12.2022 | РО |
| 81 |  ул. Ленинградская, д. 10 | 1969 |   | кирпич | 5 | 2 258,1 | 75 | 2 925 770,38 | 30.12.2022 | РО |
| 82 |  ул. Ленинградская, д. 12 | 1969 |   | кирпич | 5 | 3708,3 | 169 | 9 599 291,88 | 30.12.2022 | РО |
| 83 |  ул. Ленинградская, д. 14 | 1969 |   | кирпич | 5 | 2575,6 | 112 | 6 981 903,60 | 30.12.2022 | РО |
| 84 |  ул. Ленинградская, д. 16 | 1970 |   | кирпич | 9 | 1971,1 | 90 | 12 991 855,27 | 30.12.2022 | РО |
| 85 |  ул. Ленинградская, д. 18 | 1969 |   | кирпич | 9 | 1971,2 | 72 | 6 562 594,38 | 30.12.2022 | РО |
| 86 |  ул. Ленинградская, д. 2 | 1969 |   | кирпич | 9 | 1 968,70 | 64 | 339 541,60 | 30.12.2022 | РО |
| 87 |  ул. Ленинградская, д. 22 | 1969 |   | кирпич | 5 | 2570,6 | 97 | 15 341 920,68 | 30.12.2022 | РО |
| 88 |  ул. Ленинградская, д. 24 | 1969 |   | кирпич | 5 | 2554,9 | 110 | 10 956 904,76 | 30.12.2022 | РО |
| 89 |  ул. Ленинградская, д. 26 | 1970 |   | кирпич | 5 | 2208,3 | 90 | 1 009 802,66 | 30.12.2022 | РО |
| 90 |  ул. Ленинградская, д. 28 | 1988 |   | кирпич | 9 | 5343,7 | 224 | 7 328 940,00 | 30.12.2022 | РО |
| 91 |  ул. Ленинградская, д. 4 | 1989 |   | кирпич | 9 | 1 988,5 | 72 | 157 464,92 | 30.12.2022 | РО |
| 92 |  ул. Ленинградская, д. 6 | 1969 |   | кирпич | 5 | 2 019,2 | 79 | 11 369 956,55 | 30.12.2022 | РО |
| 93 |  ул. Ленинградская, д. 8 | 1969 |   | кирпич | 5 | 2 760,0 | 141 | 1 220 877,60 | 30.12.2022 | РО |
| 94 |  ул. Ленинская, д. 1 | 1968 |   | кирпич | 3 | 957,2 | 58 | 751 590,00 | 30.12.2022 | РО |
| 95 |  ул. Ленинская, д. 11 | 1960 |   | кирпич | 2 | 639,40 | 42 | 606 368,40 | 30.12.2022 | РО |
| 96 |  ул. Ленинская, д. 2 | 1960 |   | кирпич | 2 | 636 | 34 | 200 272,19 | 30.12.2022 | РО |
| 97 |  ул. Ленинская, д. 4 | 1960 |   | кирпич | 2 | 638,9 | 39 | 606 368,40 | 30.12.2022 | РО |
| 98 |  ул. Ленинская, д. 5 | 1960 |   | кирпич | 2 | 640,8 | 31 | 606 368,40 | 30.12.2022 | РО |
| 99 |  ул. Ленинская, д. 7 | 1960 |   | кирпич | 3 | 644 | 29 | 581 134,80 | 30.12.2022 | РО |
| 100 |  ул. Ленинская, д. 8 | 1960 |   | кирпич | 2 | 640,5 | 25 | 606 368,40 | 30.12.2022 | РО |
| 101 |  ул. Ленинская, д. 9 | 1960 |   | кирпич | 2 | 639,6 | 20 | 357 403,68 | 30.12.2022 | РО |
| 102 |  ул. Малая Земля, д. 10 | 1972 |   | блочный | 5 | 4370,5 | 263 | 251 572,45 | 30.12.2022 | РО |
| 103 |  ул. Малая Земля, д. 12 | 1972 |   | блочный | 5 | 4374,2 | 228 | 410 430,61 | 30.12.2022 | РО |
| 104 |  ул. Малая Земля, д. 14 | 1972 |   | блочный | 5 | 4344 | 200 | 428 269,59 | 30.12.2022 | РО |
| 105 |  ул. Малая Земля, д. 16 | 1973 |   | панельный | 5 | 5484,7 | 302 | 441 573,50 | 30.12.2022 | РО |
| 106 |  ул. Малая Земля, д. 3 | 1972 |   | панельный | 5 | 4323,6 | 200 | 372 992,58 | 30.12.2022 | РО |
| 107 |  ул. Малая Земля, д. 6 | 1972 |   | блочный | 5 | 5492,3 | 272 | 500 973,27 | 30.12.2022 | РО |
| 108 |  ул. Малая Земля, д. 8 | 1972 |   | блочный | 5 | 4363,5 | 220 | 252 622,72 | 30.12.2022 | РО |
| 109 |  ул. Мира, д. 3 | 1980 |   | кирпич | 9 | 6661,8 | 435 | 550 833,92 | 30.12.2022 | РО |
| 110 |  ул. Мира, д. 5 | 1982 |   | кирпич | 9 | 5797,4 | 324 | 550 745,27 | 30.12.2022 | РО |
| 111 |  ул. Молодежная, д. 1 | 1973 |   | панельный | 9 | 9 647,90 | 399 | 679 805,72 | 30.12.2022 | РО |
| 112 |  ул. Молодежная, д. 15 | 1976 |   | кирпич | 5 | 5502 | 227 | 496 846,63 | 30.12.2022 | РО |
| 113 |  ул. Молодежная, д. 3 | 1973 |   | панельный | 5 | 4328,8 | 227 | 385 471,93 | 30.12.2022 | РО |
| 114 |  ул. Молодежная, д. 42 | 1989 |   | кирпич | 9 | 4714,7 | 265 | 543 575,95 | 30.12.2022 | РО |
| 115 |  ул. Молодежная, д. 54 | 1991 |   | кирпич | 9 | 3207,7 | 158 | 444 814,09 | 30.12.2022 | РО |
| 116 |  ул. Молодежная, д. 56 | 1990 |   | кирпич | 9 | 3264,5 | 136 | 445 548,76 | 30.12.2022 | РО |
| 117 |  ул. Молодежная, д. 7 | 1974 |   | блочный | 5 | 5400,9 | 271 | 500 973,27 | 30.12.2022 | РО |
| 118 |  ул. Молодежная, д. 9 | 1977 |   | кирпич | 12 | 3943,3 | 182 | 528 134,77 | 30.12.2022 | РО |
| 119 |  ул. Набережная, д. 19 | 1925 |   | дерево | 1 | 204,40 | 5 | 213 560,18 | 30.12.2022 | РО |
| 120 |  ул. Сибирская, д. 1 | 1970 |   | кирпич | 5 | 3 535,10 | 142 | 347 780,17 | 30.12.2022 | РО |
| 121 |  ул. Сибирская, д. 10 | 1969 |   | панельный | 5 | 2777,7 | 152 | 13 932 384,34 | 30.12.2022 | РО |
| 122 |  ул. Сибирская, д. 12 | 1969 |   | панельный | 5 | 2746,8 | 146 | 678 515,71 | 30.12.2022 | РО |
| 123 |  ул. Сибирская, д. 14 | 1970 |   | панельный | 5 | 4480,8 | 218 | 735 230,65 | 30.12.2022 | РО |
| 124 |  ул. Сибирская, д. 16 | 1970 |   | панельный | 5 | 4443,9 | 221 | 727 897,56 | 30.12.2022 | РО |
| 125 |  ул. Сибирская, д. 2 | 1969 |   | кирпич | 5 | 3047 | 256 | 93 413,78 | 30.12.2022 | РО |
| 126 |  ул. Сибирская, д. 3 | 1969 |   | кирпич | 5 | 2520,9 | 119 | 97 633,98 | 30.12.2022 | РО |
| 127 |  ул. Сибирская, д. 4 | 1969 |   | кирпич | 5 | 4222,9 | 254 | 93 353,40 | 30.12.2022 | РО |
| 128 |  ул. Сибирская, д. 6 | 1968 |   | панельный | 5 | 4425 | 245 | 235 047,68 | 30.12.2022 | РО |
| 129 |  ул. Сибирская, д. 8 | 1969 |   | панельный | 5 | 4452,4 | 242 | 387 501,62 | 30.12.2022 | РО |
| 130 |  ул. Советская, д. 15 | 1969 |   | кирпич | 2 | 443,9 | 21 | 215 221,04 | 30.12.2022 | РО |
| 131 |  ул. Солнечная, д. 11 | 1969 |   | кирпич | 5 | 3019,4 | 132 | 326 008,71 | 30.12.2022 | РО |
| 132 |  ул. Солнечная, д. 13 | 1969 |   | кирпич | 5 | 2065,1 | 87 | 338 789,34 | 30.12.2022 | РО |
| 133 |  ул. Солнечная, д. 14 | 1969 |   | кирпич | 5 | 8396,1 | 357 | 937 956,54 | 30.12.2022 | РО |
| 134 |  ул. Солнечная, д. 15 | 1969 |   | панельный | 5 | 4335,2 | 279 | 8 773 794,32 | 30.12.2022 | РО |
| 135 |  ул. Солнечная, д. 17 | 1970 |   | панельный | 5 | 4475,1 | 225 | 1 011 135,49 | 30.12.2022 | РО |
| 136 |  ул. Солнечная, д. 20 | 1974 |   | кирпич | 5 | 2699 | 134 | 308 550,33 | 30.12.2022 | РО |
| 137 |  ул. Солнечная, д. 23 | 1972 |   | кирпич | 5 | 3288,1 | 205 | 704 543,86 | 30.12.2022 | РО |
| 138 |  ул. Солнечная, д. 25 | 1971 |   | кирпич | 5 | 2972,2 | 245 | 3 427 582,88 | 30.12.2022 | РО |
| 139 |  ул. Солнечная, д. 25а | 1985 |   | кирпич | 9 | 4610,8 | 231 | 15 104 457,60 | 30.12.2022 | РО |
| 140 |  ул. Солнечная, д. 26 | 1971 |   | блочный | 5 | 5186,9 | 256 | 2 883 274,38 | 30.12.2022 | РО |
| 141 |  ул. Солнечная, д. 3 | 1971 |   | кирпич | 9 | 1946,2 | 73 | 340 364,92 | 30.12.2022 | РО |
| 142 |  ул. Солнечная, д. 30 | 1977 |   | кирпич | 12 | 3979,8 | 180 | 496 326,38 | 30.12.2022 | РО |
| 143 |  ул. Солнечная, д. 32 | 1977 |   | кирпич | 12 | 3902,4 | 193 | 523 730,15 | 30.12.2022 | РО |
| 144 |  ул. Солнечная, д. 33 | 1974 |   | панельный | 9 | 7834,4 | 366 | 604 337,86 | 30.12.2022 | РО |
| 145 |  ул. Солнечная, д. 34 | 1973 |   | панельный | 5 | 4340,9 | 253 | 385 471,93 | 30.12.2022 | РО |
| 146 |  ул. Солнечная, д. 35 | 1974 |   | панельный | 9 | 7927,2 | 362 | 605 439,84 | 30.12.2022 | РО |
| 147 |  ул. Солнечная, д. 37 | 1975 |   | панельный | 9 | 7861,3 | 407 | 598 398,44 | 30.12.2022 | РО |
| 148 |  ул. Солнечная, д. 39 | 1975 |   | панельный | 9 | 7856,6 | 352 | 605 579,18 | 30.12.2022 | РО |
| 149 |  ул. Солнечная, д. 43 | 1977 |   | кирпич | 5 | 4150,1 | 187 | 1 609 576,82 | 30.12.2022 | РО |
| 150 |  ул. Солнечная, д. 45 | 1976 |   | блочный | 9 | 7833,7 | 380 | 636 308,45 | 30.12.2022 | РО |
| 151 |  ул. Солнечная, д. 47 | 1977 |   | кирпич | 5 | 4134,1 | 180 | 410 969,76 | 30.12.2022 | РО |
| 152 |  ул. Солнечная, д. 49 | 1978 |   | кирпич | 12 | 3 887,90 | 178 | 535 480,25 | 30.12.2022 | РО |
| 153 |  ул. Солнечная, д. 5 | 1971 |   | кирпич | 9 | 1965,8 | 85 | 339 541,60 | 30.12.2022 | РО |
| 154 |  ул. Солнечная, д. 7 | 1971 |   | кирпич | 9 | 1966,5 | 79 | 356 172,89 | 30.12.2022 | РО |
| 155 |  ул. Солнечная, д. 9 | 1970 |   | кирпич | 5 | 2065,5 | 78 | 341 278,87 | 30.12.2022 | РО |
| 156 |  ш. Копорское, д. 6 | 1976 |   | кирпич | 5 | 4036,2 | 171 | 17 366 269,27 | 30.12.2022 | РО |
| **Итого**  | х | х | х | х | **533 908,12** | **25090** | **410 948 245,35** | х | х |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 16/03/2021 № 496

 (Приложение №2)

|  |
| --- |
|  |
| **Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2020 году, за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора** |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений |
| Всего работ по инженерным системам | Ремонт сетей электроснабжения |
|
|   |
|   |   | руб. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 |  ул. 50 лет Октября, д. 10 | 2 055 166,80 | 0,00 |   |   |   | 592,50 | 2 055 166,80 |
| 2 |  ул. 50 лет Октября, д. 14 | 8 732 294,40 | 0,00 |   |   |   | 714,00 | 8 732 294,40 |
| 3 |  ул. 50 лет Октября, д. 15 | 9 140 443,20 | 0,00 |   |   |   | 640,00 | 9 140 443,20 |
| 4 |  ул. Комсомольская, д. 2 | 1 026 057,06 | 1 026 057,06 | 1 026 057,06 |   |   |   |   |
| 5 |  ул. Комсомольская, д. 21 | 1 559 595,60 | 1 559 595,60 | 1 559 595,60 |   |   |   |   |
| 6 |  ул. Комсомольская, д. 21а | 1 559 595,60 | 1 559 595,60 | 1 559 595,60 |   |   |   |   |
| 7 |  ул. Комсомольская, д. 4 | 2 609 517,11 | 630 482,26 | 630 482,26 |   |   | 26,33 | 1 979 034,85 |
| 8 |  ул. Комсомольская, д. 5 | 1 003 376,40 | 1 003 376,40 | 1 003 376,40 |   |   |   |   |
| 9 |  ул. Комсомольская, д. 6 | 5 334 300,38 | 779 251,94 | 779 251,94 |   |   | 540,00 | 4 555 048,44 |
| 10 |  ул. Комсомольская, д. 7 | 860 813,54 | 860 813,54 | 860 813,54 |   |   |   |   |
| 11 |  ул. Комсомольская, д. 8 | 821 949,06 | 821 949,06 | 821 949,06 |   |   |   |   |
| 12 |  ул. Красных Фортов, д. 13 | 12 615 906,00 | 0,00 |   |   |   | 1 129,00 | 12 615 906,00 |
| 13 |  ул. Красных Фортов, д. 20 | 6 565 350,00 | 0,00 |   |   |   | 771,60 | 6 565 350,00 |
| 14 |  ул. Красных Фортов, д. 5 | 11 243 295,60 | 0,00 |   |   |   | 1 099,00 | 11 243 295,60 |
| 15 |  ул. Ленинградская, д. 10 | 2 370 546,00 | 0,00 |   |   |   | 792,00 | 2 370 546,00 |
| 16 |  ул. Ленинградская, д. 12 | 9 599 291,88 | 0,00 |   | 998,30 | 3 289 681,08 | 999,30 | 6 309 610,80 |
| 17 |  ул. Ленинградская, д. 14 | 6 981 903,60 | 0,00 |   |   |   | 702,00 | 6 981 903,60 |
| 18 |  ул. Ленинградская, д. 16 | 6 105 968,68 | 0,00 |   | 250,58 | 2 054 582,40 | 178,50 | 4 051 386,28 |
| 19 |  ул. Ленинградская, д. 18 | 3 798 738,78 | 0,00 |   |   |   | 150,00 | 3 798 738,78 |
| 20 |  ул. Ленинградская, д. 22 | 6 836 673,52 | 0,00 |   |   |   | 592,50 | 6 836 673,52 |
| 21 |  ул. Ленинградская, д. 28 | 7 328 940,00 | 0,00 |   |   | 7 328 940,00 |   |   |
| 22 |  ул. Ленинградская, д. 6 | 2 209 564,80 | 0,00 |   |   |   | 600,00 | 2 209 564,80 |
| 23 |  ул. Ленинская, д. 11 | 606 368,40 | 606 368,40 | 606 368,40 |   |   |   |   |
| 24 |  ул. Ленинская, д. 4 | 606 368,40 | 606 368,40 | 606 368,40 |   |   |   |   |
| 25 |  ул. Ленинская, д. 5 | 606 368,40 | 606 368,40 | 606 368,40 |   |   |   |   |
| 26 |  ул. Ленинская, д. 8 | 606 368,40 | 606 368,40 | 606 368,40 |   |   |   |   |
| 27 |  ул. Солнечная, д. 26 | 2 883 274,38 | 2 883 274,38 | 2 883 274,38 |   |   |   |   |
| **Итого:**  | **115 668 035,99** | **13 549 869,44** | **13 549 869,44** | **1 248,88** | **12 673 203,48** | **9 526,73** | **89 444 963,07** |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 16/03/2021 № 496

 (Приложение 3)

|  |
| --- |
| **Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2021 году, за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора** |
| № п\п | Адрес МКД   | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО  | Виды работ |
|   | Ремонт внутридомовых инженерных систем  | Ремонт крыши  | Ремонт подвальных помещений  | Ремонт фасада | Проектные работы(ФОНД) |
|   |   | Всего работ по инженерным системам | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения |
|   |   | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 23 |
| 1 |  просп. Героев, д. 8 | 1 674 074,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  1 674 074,60  |
| 2 |  просп. Героев, д. 11 | 17 862 116,40 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 725,14 | 17 862 116,40 |   |
| 3 |  просп. Героев, д. 23 | 16 907 324,38 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 725,14 | 16 907 324,38 |   |
| 4 |  ул. 50 лет Октября, д. 10 | 291 948,19 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 291 948,19 |
| 5 |  ул. 50 лет Октября, д. 12 | 336 965,80 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 336 965,80 |
| 6 |  ул. 50 лет Октября, д. 14 | 309 628,58 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 309 628,58 |
| 7 |  ул. 50 лет Октября, д. 15 | 418 219,40 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 418 219,40 |
| 8 |  ул. 50 лет Октября, д. 8 | 309 628,58 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 309 628,58 |
| 9 |  ул. Высотная, д. 3 | 339 498,83 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 339 498,83 |
| 10 |  ул. Комсомольская, д. 12 | 9 921 893,60 | 1 756 249,20 | 1 756 249,20 |   |   |   | 13,00 | 7 907 438,40 |   |   |   |   | 258 206,00 |
| 11 |  ул. Комсомольская, д. 20 | 1 588 492,22 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 588 492,22 |
| 12 |  ул. Комсомольская, д. 21а | 260 160,02 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 260 160,02 |
| 13 |  ул. Комсомольская, д. 4 | 89 245,22 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 89 245,22 |
| 14 |  ул. Космонавтов, д. 20 | 1 422 241,51 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 422 241,51 |
| 15 |  ул. Красных Фортов, д. 15 | 10 346 443,20 | 10 346 443,20 |   | 6 716 198,40 | 1 419 434,40 | 2 210 810,40 |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 |  ул. Красных Фортов, д. 20 | 517 392,21 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 517 392,21 |
| 17 |  ул. Красных Фортов, д. 4 | 211 793,05 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 211 793,05 |
| 18 |  ул. Красных Фортов, д. 5 | 667 974,62 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 667 974,62 |
| 19 |  ул. Ленинградская, д. 10 | 181 508,38 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 181 508,38 |
| 20 |  ул. Ленинградская, д. 16 | 263 429,59 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 263 429,59 |
| 21 |  ул. Ленинградская, д. 18 | 339 541,60 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 339 541,60 |
| 22 |  ул. Ленинградская, д. 22 | 223 506,16 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 223 506,16 |
| 23 |  ул. Ленинградская, д. 24 | 2 675 163,76 | 0,00 |   |   |   |   | 671,60 | 2 451 657,60 |   |   |   |   | 223 506,16 |
| 24 |  ул. Ленинградская, д. 26 | 169 516,66 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 169 516,66 |
| 25 |  ул. Ленинградская, д. 6 | 232 631,75 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 232 631,75 |
| 26 |  ул. Ленинградская, д. 8 | 1 220 877,60 | 1 220 877,60 | 1 220 877,60 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 27 |  ул. Ленинская, д. 1 | 751 590,00 | 751 590,00 | 751 590,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 28 |  ул. Ленинская, д. 7 | 581 134,80 | 0,00 |   |   |   |   |   |   | 170,00 | 581 134,80 |   |   |   |
| 29 |  ул. Сибирская, д. 10 | 218 783,34 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 218 783,34 |
| 30 |  ул. Солнечная, д. 15 | 703 694,32 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 703 694,32 |
| 31 |  ул. Солнечная, д. 17 | 263 703,49 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 263 703,49 |
| 32 |  ул. Солнечная, д. 25 | 1 706 026,88 | 1 510 858,80 | 1 510 858,80 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 195 168,08 |
| 33 |  ул. Солнечная, д. 25а | 15 104 457,60 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 890,00 | 15 104 457,60 |   |
| 34 |  ул. Солнечная, д. 43 | 1 609 576,82 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 609 576,82 |
| 35 |  ш. Копорское, д. 6 | 9 316 321,27 | 0,00 |   |   |   |   | 13,00 | 8 643 672,00 |   |   |   |   | 672 649,27 |
| **ВСЕГО:** | **99 036 504,43** | **15 586 018,80** | **5 239 575,60** | **6 716 198,40** | **1 419 434,40** | **2 210 810,40** | **697,60** | **19 002 768,00** | **170,00** | **581 134,80** | **9 340,28** | **49 873 898,38** | **13 992 684,45** |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 16/03/2021 № 496

 (Приложение 4)

|  |
| --- |
| Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2022 году, за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора |
| № п\п | Адрес МКД  | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ |
|   | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт крыши   | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ  | Проектные работы (ФОНД)  |
|   | Всего работ по инженерным системам  | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения |
|   |   | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 22 | 23 |
| 1 |  просп. Героев, д. 12 | 221 099,75 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 221 099,75 |
| 2 |  просп. Героев, д. 14 | 894 905,16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 894 905,16 |
| 3 |  просп. Героев, д. 22 | 616 252,63 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 616 252,63 |
| 4 |  просп. Героев, д. 24 | 222 304,86 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 222 304,86 |
| 5 |  просп. Героев, д. 26 | 217 516,11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 217 516,11 |
| 6 |  просп. Героев, д. 28 | 326 719,16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 326 719,16 |
| 7 |  просп. Героев, д. 30 | 321 021,30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 321 021,30 |
| 8 |  просп. Героев, д. 32 | 321 544,94 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 321 544,94 |
| 9 |  просп. Героев, д. 34 | 321 919,01 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 321 919,01 |
| 10 |  просп. Героев, д. 38 | 217 516,11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 217 516,11 |
| 11 |  просп. Героев, д. 4 | 481 965,16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 481 965,16 |
| 12 |  просп. Героев, д. 40 | 310 231,15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 310 231,15 |
| 13 |  просп. Героев, д. 42 | 224 302,83 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 224 302,83 |
| 14 |  просп. Героев, д. 44 | 226 808,21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 226 808,21 |
| 15 |  просп. Героев, д. 50 | 562 989,48 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 562 989,48 |
| 16 |  просп. Героев, д. 52 | 223 319,70 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 223 319,70 |
| 17 |  просп. Героев, д. 54 | 323 340,35 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 323 340,35 |
| 18 |  просп. Героев, д. 56 | 443 920,30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 443 920,30 |
| 19 |  просп. Героев, д. 58 | 322 779,29 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 322 779,29 |
| 20 |  просп. Героев, д. 6 | 512 388,84 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 512 388,84 |
| 21 |  просп. Героев, д. 60 | 431 504,37 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 431 504,37 |
| 22 |  просп. Героев, д. 61 | 533 338,26 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 533 338,26 |
| 23 |  просп. Героев, д. 62 | 339 361,68 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 339 361,68 |
| 24 |  просп. Героев, д. 63 | 528 824,86 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 528 824,86 |
| 25 |  ул. 50 лет Октября, д. 8 | 5 826 390,00 |   |   |   |   |   |   | 870,00 | 5 826 390,00 |   |   |
| 26 |  ул. 50 лет Октября, д. 10 | 6 027 300,00 |   |   |   |   |   |   | 900,00 | 6 027 300,00 |   |   |
| 27 |  ул. 50 лет Октября, д. 12 | 7 366 700,00 |   |   |   |   |   |   | 1 100,00 | 7 366 700,00 |   |   |
| 28 |  ул. 50 лет Октября, д. 14 | 7 366 700,00 |   |   |   |   |   |   | 1 100,00 | 7 366 700,00 |   |   |
| 29 |  ул. 50 лет Октября, д. 15 | 13 529 978,00 | 12 763 622,00 |   | 12 763 622,00 |   |   |   |   |   | 766 356,00 |   |
| 30 |  ул. 50 лет Октября, д. 17 | 523 501,03 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 523 501,03 |
| 31 |  ул. 50 лет Октября, д. 19 | 258 347,42 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 258 347,42 |
| 32 |  ул. 50 лет Октября, д. 6 | 169 930,51 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 169 930,51 |
| 33 |  ул. Высотная, д. 1 | 339 573,65 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 339 573,65 |
| 34 |  ул. Высотная, д. 2 | 163 189,16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 163 189,16 |
| 35 |  ул. Высотная, д. 3 | 2 678 800,00 |   |   |   |   |   |   | 400,00 | 2 678 800,00 |   |   |
| 36 |  ул. Высотная, д. 4 | 334 538,57 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 334 538,57 |
| 37 |  ул. Высотная, д. 5 | 325 297,82 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 325 297,82 |
| 38 |  ул. Высотная, д. 7 | 339 361,68 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 339 361,68 |
| 39 |  ул. Высотная, д. 9 | 231 551,82 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 231 551,82 |
| 40 |  ул. Комсомольская, д. 4 | 3 992 427,00 | 3 481 523,00 |   | 3 481 523,00 |   |   |   |   |   | 510 904,00 |   |
| 41 |  ул. Комсомольская, д. 12 | 8 908 501,00 | 7 886 693,00 |   | 7 886 693,00 |   |   |   |   |   | 1 021 808,00 |   |
| 42 |  ул. Комсомольская, д. 13 | 187 483,24 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 187 483,24 |
| 43 |  ул. Комсомольская, д. 14 | 156 716,86 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 156 716,86 |
| 44 |  ул. Комсомольская, д. 3 | 418 546,72 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 418 546,72 |
| 45 |  ул. Комсомольская, д. 9 | 316 637,32 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 316 637,32 |
| 46 |  ул. Комсомольская, д. 21а | 11 156 220,00 | 10 134 412,00 |   | 10 134 412,00 |   |   |   |   |   | 1 021 808,00 |   |
| 47 |  ул. Космонавтов, д. 10 | 341 884,93 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 341 884,93 |
| 48 |  ул. Космонавтов, д. 12 | 339 498,83 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 339 498,83 |
| 49 |  ул. Космонавтов, д. 16 | 356 312,22 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 356 312,22 |
| 50 |  ул. Космонавтов, д. 18 | 342 616,31 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 342 616,31 |
| 51 |  ул. Космонавтов, д. 24 | 130 000,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 130 000,00 |
| 52 |  ул. Космонавтов, д. 26 | 599 005,20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 599 005,20 |
| 53 |  ул. Космонавтов, д. 6 | 184 015,12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 184 015,12 |
| 54 |  ул. Космонавтов, д. 8 | 340 352,26 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 340 352,26 |
| 55 |  ул. Красных Фортов, д. 1 | 543 802,65 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 543 802,65 |
| 56 |  ул. Красных Фортов, д. 16 | 667 850,83 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 667 850,83 |
| 57 |  ул. Красных Фортов, д. 17 | 440 923,35 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 440 923,35 |
| 58 |  ул. Красных Фортов, д. 18 | 407 211,68 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 407 211,68 |
| 59 |  ул. Красных Фортов, д. 2 | 485 179,84 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 485 179,84 |
| 60 |  ул. Красных Фортов, д. 4 | 2 359 524,00 | 2 359 524,00 | 2 359 524,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 61 |  ул. Красных Фортов, д. 5 | 8 259 372,00 | 8 259 372,00 |   |   | 3 396 366,00 | 3 396 366,00 | 1 466 640,00 |   |   |   |   |
| 62 |  ул. Красных Фортов, д. 6 | 233 135,10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 233 135,10 |
| 63 |  ул. Красных Фортов, д. 7 | 382 157,84 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 382 157,84 |
| 64 |  ул. Красных Фортов, д. 8 | 235 164,77 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 235 164,77 |
| 65 |  ул. Красных Фортов, д. 9 | 382 157,84 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 382 157,84 |
| 66 |  ул. Красных Фортов, д. 20 | 9 138 280,00 | 9 138 280,00 |   |   | 3 696 140,00 | 3 696 140,00 | 1 746 000,00 |   |   |   |   |
| 67 |  ул. Ленинградская, д. 1 | 196 770,36 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 196 770,36 |
| 68 |  ул. Ленинградская, д. 2 | 339 541,60 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 339 541,60 |
| 69 |  ул. Ленинградская, д. 4 | 157 464,92 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 157 464,92 |
| 70 |  ул. Ленинградская, д. 6 | 8 927 760,00 | 8 161 404,00 |   | 8 161 404,00 |   |   |   |   |   | 766 356,00 |   |
| 71 |  ул. Ленинградская, д. 10 | 373 716,00 | 373 716,00 | 373 716,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 72 |  ул. Ленинградская, д. 16 | 6 622 457,00 | 6 367 005,00 |   | 6 367 005,00 |   |   |   |   |   | 255 452,00 |   |
| 73 |  ул. Ленинградская, д. 18 | 2 424 314,00 |   |   |   |   |   |   | 362,00 | 2 424 314,00 |   |   |
| 74 |  ул. Ленинградская, д. 22 | 8 281 741,00 | 7 515 385,00 |   | 7 515 385,00 |   |   |   |   |   | 766 356,00 |   |
| 75 |  ул. Ленинградская, д. 24 | 8 281 741,00 | 7 515 385,00 |   | 7 515 385,00 |   |   |   |   |   | 766 356,00 |   |
| 76 |  ул. Ленинградская, д. 26 | 840 286,00 | 840 286,00 | 840 286,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 77 |  ул. Ленинская, д. 2 | 200 272,19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 200 272,19 |
| 78 |  ул. Ленинская, д. 9 | 357 403,68 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 357 403,68 |
| 79 |  ул. Малая Земля, д. 10 | 251 572,45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 251 572,45 |
| 80 |  ул. Малая Земля, д. 12 | 410 430,61 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 410 430,61 |
| 81 |  ул. Малая Земля, д. 14 | 428 269,59 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 428 269,59 |
| 82 |  ул. Малая Земля, д. 16 | 441 573,50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 441 573,50 |
| 83 |  ул. Малая Земля, д. 3 | 372 992,58 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 372 992,58 |
| 84 |  ул. Малая Земля, д. 6 | 500 973,27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 500 973,27 |
| 85 |  ул. Малая Земля, д. 8 | 252 622,72 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 252 622,72 |
| 86 |  ул. Мира, д. 3 | 550 833,92 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 550 833,92 |
| 87 |  ул. Мира, д. 5 | 550 745,27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 550 745,27 |
| 88 |  ул. Молодежная, д. 1 | 679 805,72 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 679 805,72 |
| 89 |  ул. Молодежная, д. 15 | 496 846,63 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 496 846,63 |
| 90 |  ул. Молодежная, д. 3 | 385 471,93 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 385 471,93 |
| 91 |  ул. Молодежная, д. 42 | 543 575,95 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 543 575,95 |
| 92 |  ул. Молодежная, д. 54 | 444 814,09 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 444 814,09 |
| 93 |  ул. Молодежная, д. 56 | 445 548,76 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 445 548,76 |
| 94 |  ул. Молодежная, д. 7 | 500 973,27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 500 973,27 |
| 95 |  ул. Молодежная, д. 9 | 528 134,77 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 528 134,77 |
| 96 |  ул. Набережная, д. 19 | 213 560,18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 213 560,18 |
| 97 |  ул. Сибирская, д. 1 | 347 780,17 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 347 780,17 |
| 98 |  ул. Сибирская, д. 10 | 13 713 601,00 | 12 691 793,00 |   | 12 691 793,00 |   |   |   |   |   | 1 021 808,00 |   |
| 99 |  ул. Сибирская, д. 12 | 678 515,71 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 678 515,71 |
| 100 |  ул. Сибирская, д. 14 | 735 230,65 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 735 230,65 |
| 101 |  ул. Сибирская, д. 16 | 727 897,56 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 727 897,56 |
| 102 |  ул. Сибирская, д. 2 | 93 413,78 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 93 413,78 |
| 103 |  ул. Сибирская, д. 3 | 97 633,98 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 97 633,98 |
| 104 |  ул. Сибирская, д. 4 | 93 353,40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 93 353,40 |
| 105 |  ул. Сибирская, д. 6 | 235 047,68 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 235 047,68 |
| 106 |  ул. Сибирская, д. 8 | 387 501,62 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 387 501,62 |
| 107 |  ул. Советская, д. 15 | 215 221,04 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 215 221,04 |
| 108 |  ул. Солнечная, д. 11 | 326 008,71 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 326 008,71 |
| 109 |  ул. Солнечная, д. 13 | 338 789,34 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 338 789,34 |
| 110 |  ул. Солнечная, д. 14 | 937 956,54 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 937 956,54 |
| 111 |  ул. Солнечная, д. 15 | 8 070 100,00 | 8 070 100,00 |   |   | 3 355 856,00 | 3 355 856,00 | 1 358 388,00 |   |   |   |   |
| 112 |  ул. Солнечная, д. 17 | 747 432,00 | 747 432,00 | 747 432,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 113 |  ул. Солнечная, д. 20 | 308 550,33 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 308 550,33 |
| 114 |  ул. Солнечная, д. 23 | 704 543,86 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 704 543,86 |
| 115 |  ул. Солнечная, д. 25 | 1 721 556,00 | 1 721 556,00 |   |   |   |   | 1 721 556,00 |   |   |   |   |
| 116 |  ул. Солнечная, д. 3 | 340 364,92 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 340 364,92 |
| 117 |  ул. Солнечная, д. 30 | 496 326,38 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 496 326,38 |
| 118 |  ул. Солнечная, д. 32 | 523 730,15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 523 730,15 |
| 119 |  ул. Солнечная, д. 33 | 604 337,86 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 604 337,86 |
| 120 |  ул. Солнечная, д. 34 | 385 471,93 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 385 471,93 |
| 121 |  ул. Солнечная, д. 35 | 605 439,84 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 605 439,84 |
| 122 |  ул. Солнечная, д. 37 | 598 398,44 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 598 398,44 |
| 123 |  ул. Солнечная, д. 39 | 605 579,18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 605 579,18 |
| 124 |  ул. Солнечная, д. 45 | 636 308,45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 636 308,45 |
| 125 |  ул. Солнечная, д. 47 | 410 969,76 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 410 969,76 |
| 126 |  ул. Солнечная, д. 49 | 535 480,25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 535 480,25 |
| 127 |  ул. Солнечная, д. 5 | 339 541,60 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 339 541,60 |
| 128 |  ул. Солнечная, д. 7 | 356 172,89 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 356 172,89 |
| 129 |  ул. Солнечная, д. 9 | 341 278,87 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 341 278,87 |
| 130 |  ш. Копорское, д. 6 | 8 049 948,00 | 8 049 948,00 |   |   | 3 080 388,00 | 3 080 388,00 | 1 889 172,00 |   |   |   |   |
|   | **ВСЕГО** | **196 243 704,93** | **116 077 436,00** | **4 320 958,00** | **76 517 222,00** | **13 528 750,00** | **13 528 750,00** | **8 181 756,00** | **4 732,00** | **31 690 204,00** | **6 897 204,00** | **41 578 860,93** |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 16/03/2021 № 496

 (Приложение 5)

|  |
| --- |
| Перечень многоквартирных домов, в которых будет проводиться капитальный ремонт лифтового оборудования в 2020-2022 годах, за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора |
| № п\п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество лифтов | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |
|
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  ул. Ленинградская, д. 38 | 1987 |   | кирпич | 9 | 1 | 1 | 1 790,80 | 1 090,40 | 1 090,40 | 82 | 2 735 709,46 | 30.12.2022 | РО |
| 2 |  ул. Молодежная, д. 26 | 1989 |   | панель | 9 | 2 | 2 | 3 940,20 | 3 940,20 | 2 291,40 | 166 | 7 594 407,96 | 30.12.2022 | РО |
| 3 |  ул. Парковая, д. 70 | 1994 |   | кирпич | 9 | 1 | 1 | 2 238,10 | 2 238,10 | 1 332,80 | 98 | 2 735 709,46 | 30.12.2022 | РО |
| 4 |  ул. Сибирская, д. 5 | 1973 |   | кирпич | 9 | 1 | 1 | 2 017,70 | 2 017,70 | 1 989,00 | 85 | 3 880 100,40 | 30.12.2022 | РО |
| 5 |  ул. Солнечная, д. 30 | 1977 |   | кирпич | 12 | 2 | 1 | 3 993,00 | 3 993,00 | 2 332,70 | 171 | 5 901 813,60 | 30.12.2022 | РО |
|   | **ВСЕГО**  | **х** |  | **х** | **х** | **х** | **х** | **13 979,80** | **13 279,40** | **9 036,30** | **602,00** | **22 847 740,88** | **х** | **х** |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 16/03/2021 № 496

 (Приложение 6)

|  |
| --- |
| **Перечень многоквартирных домов, в которых будет проводиться капитальный ремонт лифтового оборудования в 2020 году, за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора** |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Ремонт или замена лифтового оборудования | ТО | Проектные работы |
| руб. | ед. | руб | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ул. Молодежная, д. 26 | 7 594 407,96 | 2 | 7 445 498,00 | 148 909,96 |   |
| 2 | ул. Сибирская, д. 5 | 3 880 100,40 | 1 | 3 804 020,00 | 76 080,40 |   |
| 3 | ул. Солнечная, д. 30 | 5 901 813,60 | 2 | 5 753 330,40 | 148 483,20 |   |
|   | **ВСЕГО :** | **17 376 321,96** | **5,00** | **17 002 848,40** | **373 473,56** |   |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 16/03/2021 № 496

 (Приложение 7)

|  |
| --- |
|  |
| **Перечень многоквартирных домов, в которых будет проводиться капитальный ремонт лифтового оборудования в 2021 году, за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора** |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Ремонт или замена лифтового оборудования | ТО | Проектные работы |
|   |   | руб. | ед. | руб | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 38 | 130 000,00 |   |   |   |  130 000,00  |
| 2. | Г. Сосновый Бор, ул. Парковая, д. 70 | 130 000,00 |   |   |   |  130 000,00  |
| **Итого** | **260 000,00** |  |  |  | **260 000,00** |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 16/03/2021 № 496

 (Приложение 8)

|  |
| --- |
| **Перечень многоквартирных домов, в которых будет проводиться капитальный ремонт лифтового оборудования в 2022 году, за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора** |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Ремонт или замена лифтового оборудования | ТО | Проектные работы |
|   |   | руб. | ед. | руб | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 38 | 2 605 709,46 | 1 | 2 532 246,00 | 73 463,46 |   |
| 2 | Г. Сосновый Бор, ул. Парковая, д. 70 | 2 605 709,46 | 1 | 2 532 246,00 | 73 463,46 |   |
|   | **ВСЕГО:**  | **5 211 418,92** | **2** | **5 064 492,00** | **146 926,92** |   |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 16/03/2021 № 496

 (Приложение 9)

|  |
| --- |
| **Перечень многоквартирных домов, лифтовое оборудование которых подлежит капитальному ремонту в 2020 году, с учетом мер государственной поддержки** |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Колличество лифтов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД |   | Стоимость капитального ремонта или замены лифтового оборудования, в том числе  | Стоимость технического освидетельствования | Проектные работы | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта |
| всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | ВСЕГО |
|   |  за счет средств областного бюджета  |  за счет средств собственников | за счет средств собственников | за счет средств собственников |
| кв.м | кв.м | кв.м |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 |  ул. Ленинградская, д. 30 | 1989 | кирпич |  5;7 | 8 | 6 | 10 517,10 | 10 517,10 | 7 125,90 |   | 15 932 442,89 | 10 298 163,49 | 4 413 498,64 | 440780,76 | 780000 | 30.12.2020 | РО |
| 2 |  ул. Молодежная, д. 54 | 1991 | кирпич | 9 | 1 | 1 | 3 207,70 | 3 207,70 | 1 960,80 | 158 | 2 804 196,81 | 1 820 513,35 | 780 220,00 | 73 463,46 | 130 000,00 | 30.12.2020 | РО |
| 3 |  ул. Парковая, д. 18 | 1993 | панель | 9,00 | 4 | 4 | 8 212,00 | 8 212,00 | 4 889,20 | 337 | 11 079 698,00 | 7 186 090,91 | 3 079 753,25 | 293 853,84 | 520 000,00 | 30.12.2020 | РО |
| 4 |  ул. Парковая, д. 22 | 1993 | кирпич | 9,00 | 1 | 1 | 3 241,70 | 2 642,90 | 2 094,10 | 72 | 2 773 711,94 | 1 799 173,94 | 771 074,54 | 73 463,46 | 130 000,00 | 30.12.2020 | РО |
| 5 |  ул. Парковая, д. 24 | 1992 | панель | 9,00 | 4 | 4 | 8 341,90 | 8 341,90 | 4 802,70 | 418 | 10 775 926,34 | 6 973 450,75 | 2 988 621,75 | 293 853,84 | 520 000,00 | 30.12.2020 | РО |
| 6 |  ул. Парковая, д. 44 | 1992 | монолит | 9,00 | 3 | 3 | 9 059,30 | 9 059,30 | 8 969,20 | 326 | 8 367 472,00 | 5 429 957,13 | 2 327 124,49 | 220 390,38 | 390 000,00 | 30.12.2020 | РО |
| 7 |  ул. Солнечная, д. 23а | 1985 | кирпич | 5,7,9 | 1 | 1 | 4 397,60 | 4 397,60 | 2 188,10 | 195 | 2 790 756,58 | 1 811 105,18 | 776 187,94 | 73 463,46 | 130 000,00 | 30.12.2020 | РО |
| **Итого**  | **х** | **х** | **х** | **х** | **20** | **9059,3** | **9059,3** | **8969,2** | **326** |  **54 524 204,56**  | **35 318 454,75**  | **15136 480,61** | **1 469 269,20**  | **2 600 000,00**  | **х** | **х** |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 16/03/2021 № 496

 (Приложение 10)

|  |
| --- |
| **Перечень многоквартирных домов, фасады которых подлежат капитальному ремонту в 2021 году, с учетом мер государственной поддержки** |
| /п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | ВСЕГО | Стоимость капитального ремонта фасадов, в том числе  | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта |
|   |  за счет средств областного бюджета  |  за счет средств собственников |
| кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9,00 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 |
| 1 | ул. Ленинградская, д. 12 | 1969 | кирпич | 5 | 3708,3 | 169 | 16 451 414,40 | 11 515 990,08 | 4 935 424,32 | 30.12.2021 | РО |
| **Итого**  | **х** | **х** | **х** | **3 708,30** | **0,00** | **16 451 414,40** | **11 515 990,08** | **4 935 424,32** | **х** | **х** |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 16/03/2021 № 496

 (Приложение 11)

|  |
| --- |
| **Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2020-2022 годах, за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах** |
| № п\п  | Адрес МКД  | Год | Материал стен | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |
| кв.м | чел. | руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ул. Солнечная, д. 22 | 1973 |   | кирпич | 5 | 4135,8 | 188 | 1 852 399,63 | 30.12.2022 | ССРО |
| Итого  | х | х | х | х | 4 135,80 | 0,00 | 1 852 399,63 | х |   |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 16/03/2021 № 496

 (Приложение 12)

|  |
| --- |
| **Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2021 году, за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах** |
|  п\п   | Адрес МКД     | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО     | Виды работ |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования, в том числе | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада |  Подъезд  | Ремонт фундамента | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы(ФОНД) |
| Всего работ по инженерным системам | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения |   | Ремонт или замена лифтового оборудования | Техническое освидетельствование |
|   |   | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 |  ул. Солнечная, д. 22 | 1 852 399,63 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 852 399,63 |
| **Итого:** | **1 852 399, 63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 852 399,63** |